ArtValue Business OS — Master Product Roadmap

מפת־אב אסטרטגית למוצר, למודולים, לצמיחה ולהשקה

ArtValue היא מערכת שמבינה עסק, מתכננת את הצעד הבא ומובילה אותו לביצוע מדיד — תחת אחריות אנושית.

טיוטה אסטרטגית v0.9 — 26 ביולי 2026

מסמך מוצר כללי — משלים ואינו מחליף את AI Gateway Master Roadmap.

מקור אמת קנוני: הגרסה החיה של מסמך זה היא docs/roadmaps/BUSINESS_OS_MASTER_ROADMAP.md במאגר natanMeT/ArtValue20. קובץ ה־Word תחת docs/releases/ הוא ייצוא־גרסה בלבד ואינו מקור עריכה מתחרה.

תקציר מנהלים

ArtValue Business OS היא מערכת הפעלה עסקית סגורת־לולאה. מטרתה איננה רק לנהל רשומות, ליצור תוכן או להציג עוזר חכם. מטרתה לחבר בין ההקשר העסקי של הארגון, החלטות הצמיחה, היצירה, ההפצה, המעקב והתוצאה — כך שכל פעולה מזינה את הפעולה הבאה.

הבנת העסק ← החלטה עסקית ← יצירה ← הפצה ← פולואפ ← מדידה ← למידה

הבטחת המוצר: ArtValue הופכת ידע מפוזר על העסק למהלך עסקי עקבי, מאושר ומדיד — ולא לאוסף של פעולות AI אקראיות.

המסמך מגדיר את חזון המוצר כולו, את גבולותיו, את מודל המידע, את המודולים, את מסע הלקוח, את מדדי ההצלחה ואת סדר ההתקדמות להשקה. הוא אינו מסמך מימוש טכני ואינו טוען שכל יכולת המתוארת בו כבר קיימת.

המלצת ההשקה המרכזית: לכוון לבטא מוזמנת בתוך 3–4 שבועות, להשקה בתשלום מבוקרת בתוך 5–7 שבועות, ולמוצר רב־ארגוני החוזר על עצמו בתוך 8–12 שבועות — בכפוף לביקורת מוצר, לבידוד נתונים ולשני עד שלושה לקוחות פיילוט אמיתיים.

מטרת המסמך

• להגדיר מה ArtValue בונה ברמת המוצר והערך העסקי.

• ליצור שפה אחת להחלטות על Core, מודולים, הגדרות והתאמות.

• למנוע ערבוב בין חזון המוצר לבין תשתית הפעלת ספקי AI.

• לקבוע מסלול השקה שמרני ומדיד, שאפשר לשפר לאחריו בלי לחכות לשלמות.

• להבטיח שכל סטטוס נשען על ראיות ולא על הנחה או זיכרון.

עקרון מקור האמת

לאחר אישור בעל המוצר, מסמך זה יהיה מקור האמת לשאלות מוצר: למי המערכת מיועדת, איזו בעיה היא פותרת, כיצד המודולים מתחברים, מהו מסע הלקוח ומהם תנאי ההשקה. מסמך ה־AI Gateway יישאר מקור האמת לתשתית AI מאובטחת, לספקים, לניתוב, לתקציב, לרישום שימוש ולחוזי הפעולה.

כלל סטטוס: אם אין ראיה מספקת ליכולת קיימת, אין להסיק שהיא ממומשת. יש לסמן: STATUS UNKNOWN — REQUIRES AUDIT.

נקודת העבודה הנוכחית — 26 ביולי 2026

S0A — False-Success Containment, S0B — Cloud Persistence, S0C — Identity & User-Isolation Trust Hardening, S0D — Business Context ו־S0E — Guided Business Onboarding נשארים סגורים ומאומתים בפרודקשן. S0F.1 — Creative Trust, Account Isolation & Brand-Palette Consumption נסגר, נפרס ונבדק בפרודקשן על עוגן קוד ההשקה 983f4899a7c9736669d97b49ed1575129f820653 (Production e63198b7-ebd6-4b7d-9872-c9bcd1a5ab0a, bundle index-lvfFFwEn.js). מסלולי Jake, Outreach, Diagnose ו־ImageStudio נשארים LIVE — VERIFIED.

S0F.1 הפריד סופית בין מותג המוצר ArtValue לבין זהות העסק של החשבון (tenant): ArtValue היא שם המערכת, ולעולם לא העסק של המשתמש המחובר. מסלולי הקריאייטיב שאינם זמינים בבטא הענן מוכלים באמת (לא מוצג פלט הדגמה כאילו הוא תוצר אמיתי, לא מתבצעת קריאת Gateway ליצירת קמפיין ולא נשמרת שום רשומה), Outreach והנפקת הצעות המחיר הפכו מודעי־חשבון, פלטת המותג של החשבון נצרכת ביצירת התמונות, ואחסון הקריאייטיב והגלריה במכשיר מבודד לפי חשבון.

S0D הוסיף הקשר עסקי עמיד ומבודד לכל חשבון: פרופיל עסק, קהלים, טון, בידול ושירותים, לצד פלטת מותג אופציונלית. Jake צורך את ההקשר של החשבון הפעיל בכל שיחה וטיוטה חופשית; חשבון לא מוגדר מקבל התנהגות ניטרלית, ללא נפילה חזרה לזהות ArtValue.

S0E הפך את ההקשר העמיד הזה למסלול הקמה מונחה: אשף חמישה שלבים בעברית RTL שמביא חשבון לא מוגדר מהגדרת זהות העסק ועד שמירה עמידה ואישור — אינו onboarding גנרי של אתר, אלא הגדרת ה־Business Context העמיד לכל חשבון שמשמש את ה־Business OS ואת Jake.

מצב תשתית AI: LIVE — VERIFIED. ai-gateway v35 פעיל עם `verify_jwt=true`. S0D ו־S0E לא שינו את ה־Edge כלל; ב־S0F.1 השינוי היחיד ב־Edge היה קבוע טקסט הפרסונה של ג׳יק (והערה נלווית לו) — router, actionTypes, חוזים, payloads, provider routing, ולידציה, תקציב/usage וכל הפרופילים שאינם הפרסונה לא השתנו. ההקשר העסקי ובלוק פלטת המותג מורכבים ומוזרקים על ידי ה־frontend לפני קריאת ה־Gateway הקיימת. פירוט מלא: AI Gateway Master Roadmap v5.5.

מצב S0A: CLOSED — LIVE VERIFIED בפרודקשן; מניעת False Success נשמרה.

מצב S0B: CLOSED — LIVE VERIFIED בפרודקשן; Tasks ופולואפים של לקוחות עמידים בענן.

מצב S0C: CLOSED — LIVE VERIFIED בפרודקשן; זהות נגזרת־session, בידוד היסטוריית Jake לפי user.id, פרסונת Jake גנרית וללא חתימה אישית כפויה.

מצב S0D: CLOSED — LIVE VERIFIED בפרודקשן; Business Context עמיד לכל חשבון, בידוד בעלות RLS, פלטת מותג אופציונלית ושמירה אמינה persist-first.

מצב S0E: CLOSED — LIVE VERIFIED בפרודקשן; אשף הקמה מונחה בן חמישה שלבים, פתיחה אוטומטית רק לאחר hydration מאומת ומוצלח, מעקף לחשבונות מוגדרים, שמירה אמינה persist-first, ו־prefill ניתן לעריכה של Jake שאינו נשלח אוטומטית. סיור ההדגמה הישן הפך ידני-בלבד בענן המאומת, כך ששני מסלולי ההתחלה אינם נפתחים יחד.

מצב S0F.1: CLOSED — LIVE VERIFIED בפרודקשן; הכלה אמיתית של מסלול הקמפיין של ג׳יק ושל AdStudio, פרסונת ג׳יק מבוססת־חשבון בלבד, Outreach והנפקת הצעות מחיר מודעי־חשבון, צריכת פלטת המותג של החשבון ב־ImageStudio, ובידוד אחסון קריאייטיב/גלריה במכשיר לפי מזהה חשבון יציב.

מצב מוכנות מוצר כוללת: חסמי הזהות, הפרדת היסטוריית Jake, היעדר Business Context עמיד, ה־Onboarding וכן אמינות הקריאייטיב ובידוד זהות העסק בין חשבונות נסגרו. בטא מוזמנת, בטא בתשלום והשקה ציבורית עדיין תלויות ב־Asset Library עמידה, Campaigns עמידים, הרחבת עמידות למודולים נוספים (Products/Projects/Inventory/Templates/Activity), גבולות ארגון, קרדיטים ובקרת עלויות, ובתנאים/תמיכה/החלטות ההשקה.

הפעולה הבאה: PENDING NATHAN DECISION. אין במסמך זה בחירה אוטומטית של הסלייס הבא.

סגירת Product Readiness Audit, S0A, S0B, S0C, S0D, S0E ו־S0F.1 — מצב מאומת

ביקורת המוצר הושלמה. Clients, Outreach Leads, Quotes, Transactions, Tasks, שדות הפולואפ next_action/next_action_date, וכעת Business Context לכל חשבון נשמרים בענן. גלריית ImageStudio נשמרת מקומית; היסטוריית Jake המקומית מופרדת לפי משתמש. Projects, Inventory, Activity, Communications ותוצרי Templates עדיין אינם בעלי מסלול שמירה ענני מלא.

P0 — PARTIALLY CLOSED: שורש בעיית השמירה של Tasks ושל פולואפים ללקוח נסגר ב־S0B; שורש היעדר ה־Business Context העמיד נסגר ב־S0D. שורש הבעיה נשאר פתוח עבור Projects ו־Inventory; Projects, Inventory, Templates ו־Activity נשארים לא זמינים בבטא. Jake ממשיך להיכשל סגור עבור פעולות Memory-Only, פעולות לא מסווגות ומחיקת אצווה של Tasks.

Invite-only beta ready: חסם ה־Onboarding נסגר ב־S0E, וחסמי אמינות הקריאייטיב ובידוד זהות העסק נסגרו ב־S0F.1. Tasks/Follow-ups, זהות משתמש, הפרדת היסטוריית Jake, Business Context עמיד, Onboarding מונחה, הכלה אמיתית של מסלולי הקריאייטיב ו־Outreach/הצעות מחיר מודעי־חשבון כבר אינם החסם. נותרו החלטות ההשקה, קהל הבטא ומסלול הליבה הנעול.

Controlled paid beta ready: NO — Onboarding קיים, אך עדיין חסרים תנאים, תמיכה, אריזה, קרדיטים/בקרת עלויות ו־Asset Library עמידה.

Public multi-tenant launch ready: NO — שכבת Organizations/Memberships אינה קיימת.

חסמי אמון פתוחים: אין חסם Onboarding ואין חסם ״פלט הדגמה מוצג כתוצר אמיתי״. מסלולי Local בפרודקשן כבר נעולים כברירת מחדל באמצעות `localEngines.js` / PR #75 ואינם חסם פתוח — נעילה זו קדמה ל־S0C ואינה תלויה בו.

כלל היקף: אין להחזיר Projects/Inventory/Templates/Activity לבטא לפני מסלול שמירה מאומת, ואין לפתוח מחדש את Growth לפני Campaigns עמידים, Asset Library עמידה ומודל נתוני Growth מודע־חשבון. בחירת הסלייס הבא נשארת החלטת מוצר של נתן.

הבהרת סיווג קריטית (S0F.1): אחסון הקמפיינים הקריאייטיביים, חבילות ההפקה והגלריה הוא אחסון מקומי במכשיר, מבודד לכל חשבון — הוא אינו Asset Library ענני עמיד ואין לתאר אותו כ״עמיד״. Asset Library עמידה נשארת פריט פתוח.

S0A — False-Success Containment: CLOSED / LIVE VERIFIED

ראיית קוד: PR #98 מוזג; main בזמן הסגירה היה 70665209970c02837e577ff7b682ee34c0d3c4d7. ראש הסקירה שנכלל במיזוג: 2e3c05980bc3e34cb7bc5a3e112a121904e7de39.

בעת סגירת S0A, Tasks/Follow-ups נשארו גלויים לקריאה בלבד בענן וכל מסלולי השינוי נחסמו ללא toast הצלחה. מצב זה הוחלף לאחר מכן בשמירה עמידה במסגרת S0B.

Projects, Inventory, Templates ו־Activity מוסתרים מהניווט בענן ומחזירים מצב בטא לא זמין בנתיב ישיר.

Jake מאפשר רק פעולות Durable; פעולות Memory-Only, mark_paid ופעולות לא מוכרות נחסמות Fail Closed. באצווה מעורבת רק הפעולות המותרות מגיעות לכרטיס האישור.

completed_paid: סטטוס ושווי הלקוח נשמרים בענן; יצירת הכנסה אוטומטית מושבתת והקופי מפנה לרישום מפורש במסך הפיננסים.

ראיית פריסה: Cloudflare Pages production deploy 4cb17aee-3539-4415-95fa-eb62629fd3c6; ה־URL הקנוני https://artvalue-product.pages.dev מחזיר HTTPS 200 ומגיש את ה־bundle החדש.

ראיית איכות: 95 קובצי בדיקה, 2618 עברו, 1 skip קיים מראש, 0 נכשלו; build ירוק. לא בוצעו שינויי Gateway, Edge, SQL, schema, RLS, secrets או dependencies.

Rollback נשמר: pre-s0a-false-success-containment → d5d8bf8f68492015fee3554549aca82aab65b60c; פריסת הייצור הקודמת נשארה זמינה.

משמעות מוצרית: S0A מנע הבטחות שווא; S0B הוסיף לאחר מכן עמידות עננית ל־Tasks ולפולואפים של לקוחות. חסמי השמירה הפתוחים שנותרו הם בעיקר Projects ו־Inventory.

S0B — Cloud Persistence for Tasks & Client Follow-ups: CLOSED / LIVE VERIFIED

ראיית קוד: PR #99 מוזג; main בזמן הסגירה היה 385f77874da68f905b504facf92843e7ede76d97. ראש הסקירה המאושר שנכלל במיזוג: 4a14dc0dc73136aa389756672ce6da9f6e4d7c7d.

ראיית נתונים: migration 20260722120000_s0b_tasks_followups הוחל. public.tasks, clients.next_action ו־clients.next_action_date קיימים; RLS, tasks_own, האינדקס, הטריגר, ה־FKs וה־CHECKs אומתו. כל המיגרציות תואמות בין local ל־remote ואין migration ממתין.

היקף שהוכח: load/create/update/status/delete עבור Tasks; משימה עצמאית או מקושרת ישירות ללקוח; שמירה לאחר רענון; כתיבה וקריאה של שדות הפולואפ של לקוח.

אמינות: Tasks פועלות persist-first. כשל שמירה מציג שגיאה, אינו מציג הצלחה ואינו משאיר מצב מקומי כוזב. שמירת פולואפ ממתינה לתוצאת הכתיבה לפני סגירת הטופס והודעת ההצלחה.

Jake: add_task, update_task ו־delete_task עמידים; מסלול הצעה→אישור→ביצוע נשאר ללא שינוי; הצלחה מוצגת רק אחרי אישור הענן. מחיקת אצווה delete_all tasks נשארת חסומה.

גבולות שנשמרו: Projects, Inventory, Templates ו־Activity נשארים לא זמינים; Gateway, Edge, prompts, profiles וחוזי הפעולה לא שונו. Outreach, Diagnose ו־ImageStudio נשארו LIVE — VERIFIED.

ראיית איכות: 99 קובצי בדיקה, 2657 עברו, 1 skip קיים מראש, 0 נכשלו; ה־build עבר. Preview c7750d9e-ce61-4e77-8c6f-484502c2c119 עבר את כל בדיקות ה־smoke והחזיר את בסיס הנתונים בדיוק למצב ההתחלתי.

ראיית Production: deployment 31cb521d-3185-4c55-ad83-1a44fe617c6d על main, ב־https://artvalue-product.pages.dev, מגיש את index-PXE20V42.js. בדיקת Production הייתה לא־משנה ועברה ללא שגיאות.

Rollback: פריסת Production הקודמת 4cb17aee-3539-4415-95fa-eb62629fd3c6 נשמרה; התג pre-s0b-cloud-persistence מצביע על 70665209970c02837e577ff7b682ee34c0d3c4d7.

מגבלה מקובלת: משימה מקושרת לפרויקט לא נבדקה ב־Preview משום שאין פרויקט עמיד זמין לבחירה. project_id נשאר nullable וללא FK, והיעדר הבדיקה אינו כשל S0B ואינו פותח את Projects.

משמעות מוצרית: Tasks ופולואפים של לקוחות אינם עוד חסם השמירה של הבטא.

S0C — Identity & User-Isolation Trust Hardening: CLOSED / LIVE VERIFIED

ראיית קוד: PR #100 מוזג; main בזמן הסגירה היה 3ee62aee3f92e9ee0ea07f6a56fb3e7a1e567cab.

זהות: שם, אימייל, אווטאר, ברכת Dashboard וברירת המחדל לאחראי נגזרים מה־session. שרשרת fallback: full_name → name → קידומת אימייל → ״משתמש״.

בידוד מקומי: chat ו־brief של Jake נשמרים במפתחות המבוססים על user.id. מפתחות ה־legacy הגלובליים אינם נקראים, מועתקים, נמחקים או מועברים.

Jake: הפרסונה היא עוזר עסקי של ArtValue, ללא טענת ״העוזר האישי של נתן״. טיוטה אינה נחתמת בשם אדם מסוים אלא אם המשתמש ביקש זאת במפורש.

משימות: יצירה ישירה או דרך Jake משתמשת בשם החשבון הפעיל; assignee מפורש נשמר ללא דריסה; ההצעה והערך שנשמר הוכחו זהים.

ראיית Edge: ai-gateway v34 ACTIVE עם verify_jwt=true. השינוי ב־actionProfiles.ts הוגבל לשני קבועי טקסט; router, contracts, payloads, routing, validation, budget וכל שאר הפרופילים לא השתנו.

ראיית איכות: 101 קובצי בדיקה, 2690 עברו, 1 skip קיים מראש, 0 נכשלו; build ירוק. בדיקת שני חשבונות באותו דפדפן עברה ללא זליגת זהות, chat או brief.

ראיית Production: deployment cec116b9-4e7f-4496-9edc-12fda2279ef7 מגיש את index-CE6IJ-rJ.js ב־https://artvalue-product.pages.dev. Preview b69fe8a1-d04f-45ab-af0a-61adef240e2b נשמר.

תיקון היסטורי: נעילת מסלולי ה־Local בפרודקשן אינה הישג של S0C. מסלולי ה־Local נעולים כברירת מחדל מבעוד מועד באמצעות localEngines.js / PR #75, שקדמו ל־S0C. S0C פתר את הזהות הנגזרת־session ואת בידוד היסטוריית ה־chat/brief של Jake לכל משתמש.

Rollback: פריסת frontend 31cb521d-3185-4c55-ad83-1a44fe617c6d נשמרה; התג pre-s0c-identity-isolation מצביע על 385f77874da68f905b504facf92843e7ede76d97.

משמעות מוצרית: זהות קשיחה והיסטוריית Jake משותפת אינן עוד חסמי בטא.

S0D — Business Context (Durable per-account Business Profile): CLOSED / LIVE VERIFIED

ראיית קוד: PR #101 מוזג; עוגן קוד ההשקה הפעיל של S0D (מקור הפרודקשן) הוא 22ee2f3bacfc86f026d2ea3a21243a1a4badc6d4 (merge-commit; parents = 3ee62aee (S0C) + head 7750bd3f). זהו העומד בבסיס האפליקציה הפרוסה, ולא טענה שזהו לתמיד ה־HEAD של repository main — את ה־HEAD יש לפתור חי בכל preflight (main עשוי לכלול commits מאוחרים של תיעוד בלבד ללא drift אפליקטיבי).

שרשרת שחרור: PR #101 → merge 22ee2f3 → migration 20260724120000_s0d_business_profile.sql APPLIED על weciwurjfwmqihcyexzj → Preview f4da6153-abef-4872-8ed0-cc54b6b744ab (branch s0d-preview-22ee2f3) + בדיקת קבלה מאומתת עם שני חשבונות PASS → Production 69f8a175-08b2-4c65-aac5-c8e4b61d7962 (bundle index-DnfLj9lz.js, זהה בייטים ל־Preview — "Uploaded 0 files (12 already uploaded)") + בדיקת prod לא־משנה על Account A PASS. לא נלקח rollback (cec116b9 נשמר, HTTP 200).

הנמסר (additive מעל S0C):

• Business Context עמיד לכל חשבון ב־public.business_profile — שורה אחת לכל משתמש, user_id כ־PK.

• בידוד בעלות RLS (policy business_profile_own; USING + WITH CHECK על auth.uid()=user_id).

• שדות: שם עסק, מיצוב, קהלים, טון, בידול ושירותים.

• פלטת מותג אופציונלית, עם צבע ראשי חובה כאשר מוגדרת פלטה, נשמרת בפורמט קנוני #RRGGBB באותיות גדולות.

• ולידציה משותפת בין save / import / hydration.

• שמירה אמינה persist-first — הצלחה מוצגת רק לאחר אישור Supabase; כשל → toast שגיאה גלוי, ללא הצלחת שווא וללא שורת DB.

• resync סמכותי של העורך תוך שמירת קלט dirty של המשתמש.

• התנהגות ניטרלית לפרופיל לא־מוגדר או פגום (לעולם לא נפילה חזרה לזהות ArtValue).

• הפרופיל המוגדר זמין לכל שיחת/טיוטת Jake חופשית, ושאלות Business Context ישירות (שם / שירותים / פלטה) נענות מתוך הפרופיל העמיד.

ראיית קבלה: בידוד שני חשבונות מאומת — Account A (חשבון הבעלים) = פרופיל ArtValue אמיתי; Account B (חשבון QA מבודד) = פרופיל QA ״מאפיית בדיקה S0D״ (נשמר בכוונה). כל שורה בבעלות החשבון הנכון; ולידציה (שם ריק / HEX לא־חוקי / צבע משני ללא ראשי / חריגה מאורך ללא קיצוץ) חוסמת ללא שורת DB; הזרקת כשל הציגה toast שגיאה ללא הצלחת שווא וללא שורה; רענון משחזר כל שדה; טיוטה שיווקית גנרית השתמשה במיצוב/טון/שירותים של A; Growth מוכל ומסלולי LIVE (Outreach/Diagnose/ImageStudio/Tasks) תקינים; כל hydration דרך REST 200; אפס שגיאות console; מסלול Jake הצעה→אישור→ביצוע נשמר.

ראיית איכות: 107 קובצי בדיקה, 2759 עברו, 1 skip קיים מראש, 0 נכשלו; production build ירוק.

ראיית נתונים: business_profile — PK user_id, FK → auth.users(id) ON DELETE CASCADE, RLS ON + policy business_profile_own, trigger trg_business_profile_updated → set_updated_at(), authenticated GRANTs. ספירות DB סופיות: business_profile=2, clients=3, tasks=0, outreach_leads=24, quotes=0, transactions=0, quote_items=0; legacy profile=1.

משמעת היקף — NO Gateway/Edge change: ai-gateway v34/JWT-on לא השתנה — router / actionTypes / contracts / request-response payloads / provider routing / validation / usage controls / profiles כולם ללא שינוי. Frontend + מיגרציה אחת additive בלבד; ה־Business Context של החשבון מורכב ומוזרק על ידי ה־frontend chat/draft seam לפני קריאת ה־Gateway הקיימת. בדיקת ה־smoke הלא־משנה השאירה את ספירות ה־DB הסופיות ללא שינוי.

Rollback: pre-s0d-business-context @ 3ee62aee (בסיס S0D = commit הפרודקשן של S0C); frontend rollback cec116b9 נשמר (HTTP 200); branch המקור s0d/business-context-mvp @ 7750bd3f נשמר (local + origin).

משמעות מוצרית: היעדר Business Context עמיד ומבודד לכל חשבון אינו עוד חסם בטא. Onboarding נסגר לאחר מכן ב־S0E; בחירת הסלייס הבא ממתינה לנתן.

S0E — Guided Business Onboarding (+ תיקון שני סיורי ההתחלה): CLOSED / LIVE VERIFIED

הבהרה מוצרית: S0E אינו onboarding גנרי של אתר. הוא מגדיר את ה־Business Context העמיד לכל חשבון — אותו הקשר שנסגר ב־S0D — ששכבת ה־Business OS ו־Jake צורכים בפועל.

ראיית קוד: PR #103 מוזג → main c10ac5590967410d0931a89b08a7bdab12030b25; לאחריו PR #104 המתקן. עוגן קוד ההשקה הפעיל של S0E (מקור הפרודקשן) הוא 272fc148984b68c26aa46d24e1cdefc2878cddb9 — את ה־HEAD של repository main יש לפתור חי בכל preflight (main עשוי לכלול commits מאוחרים של תיעוד בלבד ללא drift אפליקטיבי).

שרשרת שחרור: PR #103 → main c10ac55 → PR #104 → מקור השחרור הפעיל 272fc14 → Preview מתוקן ea0dcc02-5eb6-4c2a-aef8-db43499c381f (branch s0e-preview-272fc14) + בדיקת קבלה על חשבון לא מוגדר PASS → Production 4b86993d-5b4f-4587-87ea-17d68a10adef (bundle index-DRaTE7f5.js, זהה בייטים ל־Preview — "Uploaded 0 files (12 already uploaded)") + בדיקת prod לא־משנה על Account A PASS. לא נלקח rollback (69f8a175 נשמר, HTTP 200).

הנמסר — אשף הקמה מונחה בן חמישה שלבים בעברית RTL:

1. זהות העסק.

2. הצעה ושירותים.

3. קהלים, טון ובידול.

4. פלטת מותג אופציונלית.

5. סקירה, אישור ושמירה עמידה.

כללי השלמה וכניסה:

• ההשלמה נגזרת אך ורק מה־Business Context העמיד שבבעלות החשבון.

• רף ההשלמה: שם עסק תקין, מיצוב ולפחות שירות אחד בעל שם.

• פתיחה אוטומטית מתרחשת רק לאחר hydration ענני מאומת ומוצלח.

• חשבונות מוגדרים עוקפים את ה־Onboarding האוטומטי.

• hydration כושל אינו יכול לחשוף או לפתוח אוטומטית אף נקודת כניסה ל־Onboarding (אשף, באנר או משגר ההגדרות).

דחייה וכניסה חוזרת:

• ״אחר כך״ מבטל את הפתיחה האוטומטית אך משאיר את באנר ההקמה זמין.

• מסך ההגדרות שומר גם את משגר ה־Onboarding וגם את עורך ה־Business Context הגרנולרי.

• מצב הטיוטה והדחייה מוגבל לפי מזהה משתמש יציב.

• בסיס טיוטה מגורסן מונע מטיוטה מקומית ישנה לדרוס נתוני ענן חדשים יותר.

ולידציה ושמירה:

• הוולידציה המשותפת של S0D נשארת סמכותית — ללא כללים מתחרים.

• שגיאות ולידציה מנותבות לשלב האשף הרלוונטי עם הודעת השדה המדויקת.

• השמירה היא persist-first ואמינה: אין השלמה ואין הצלחה לפני אישור Supabase.

• כשל שמירה משמר את הקלט ה־dirty ואינו יוצר השלמת שווא.

ערך ראשון:

• השלמה מוצלחת מציעה prefill ניתן לעריכה בתיבת הכתיבה של Jake.

• ה־prefill לעולם אינו נשלח אוטומטית, אינו מבצע פעולה, אינו משנה היסטוריית שיחה ואינו חוצה חשבונות.

תיקון שני סיורי ההתחלה (PR #104): לפני התיקון, AppShell הרכיב גם את סיור ההדגמה הישן וגם את בעל ה־Onboarding, וסיור ההדגמה נפתח אוטומטית על סמך היעדר מפתח ה־localStorage בלבד — כך שדפדפן חדש של חשבון ענן לא מוגדר קיבל את שני המסלולים יחד.

• ענן מאומת: סיור ההדגמה הפך ידני-בלבד (כפתור ״מצב הדגמה״ בלוח הבקרה דרך אירוע artvalue:demo:open הקיים); הוא אינו נפתח אוטומטית ואינו מסומן ״נצפה״ באופן משתמע.

• מקומי/דמו: התנהגות הפתיחה־האוטומטית־פעם־אחת נשמרה ללא שינוי.

• S0E וסיור ההדגמה אינם נפתחים עוד יחד.

• היקף התיקון: קובץ ייצור אחד (src/components/ai/DemoMode.jsx, ‎+23/−5) ועוד קובץ בדיקות ממוקד אחד.

ראיית קבלה (Preview מתוקן, חשבון QA לא מוגדר — Account D, origin נקי): האשף של S0E נפתח אוטומטית ונראה בדיוק overlay אחד של מסלול התחלה; סיור ההדגמה לא נפתח ומפתח ה״נצפה״ שלו מעולם לא נכתב; ״אחר כך״ סגר את האשף בעוד הבאנר נשאר; כפתור ״מצב הדגמה״ פתח את הסיור ידנית ללא פתיחה חוזרת של האשף; 0 קריאות Gateway, 0 הודעות console, 0 שורות שנוצרו לחשבון.

ראיית Production (Account A — חשבון הבעלים המוגדר, בדיקה לא־משנה): hydration תקין; ה־Business Context נטען; אין אשף ואין באנר הקמה; משגר ה־Onboarding קיים בהגדרות; Jake נפתח ללא שליחה; Tasks/Outreach/Diagnose/ImageStudio נטענים; Growth/Projects/Inventory/Templates/Activity נשארים BetaUnavailable; קריאות בלבד; אפס שגיאות console.

ראיית איכות: 111 קובצי בדיקה, 2885 עברו, 1 skip קיים מראש, 0 נכשלו; production build ירוק.

משמעת היקף — ללא schema, ללא migration, ללא Gateway/Edge: S0E לא הוסיף migration כלל (האשף קורא וכותב את business_profile הקיים של S0D דרך הוולידטור המשותף ומסלול ה־SAVE הקיים). ai-gateway v34/JWT-on לא השתנה — router / actionTypes / contracts / payloads / provider routing / validation / usage controls / profiles כולם ללא שינוי. פרטי אי־השינוי מתועדים ב־AI Gateway Master Roadmap v5.4.

Rollback: pre-s0e-demo-tour-containment @ c10ac5590967410d0931a89b08a7bdab12030b25; pre-s0e-guided-onboarding @ becd070be72c5c0d59148f870db378cfad9cebea; frontend rollback 69f8a175 נשמר (HTTP 200).

משמעות מוצרית: Onboarding אינו עוד חסם בטא. בחירת הסלייס הבא נשארת PENDING NATHAN DECISION.

S0F.1 — Creative Trust, Account Isolation & Brand-Palette Consumption: CLOSED / LIVE VERIFIED

הבהרה מוצרית: S0F.1 אינו מוסיף יכולת קריאייטיב חדשה. הוא הופך את מה שכבר קיים לאמין ומודע־חשבון: מה שאינו זמין בבטא הענן נאמר בכנות ואינו מתחזה לתוצר, ומה שכן פועל משתמש אך ורק בזהות ובהקשר של החשבון הפעיל.

ראיית קוד: PR #106 מוזג; עוגן קוד ההשקה הפעיל של S0F.1 (מקור הפרודקשן) הוא `983f4899a7c9736669d97b49ed1575129f820653` — את ה־HEAD של repository main יש לפתור חי בכל preflight (main עשוי לכלול commits מאוחרים של תיעוד בלבד ללא drift אפליקטיבי).

שרשרת שחרור: PR #106 → main 983f489 → Edge `ai-gateway` v34→v35 (טקסט פרסונה בלבד; ACTIVE, verify_jwt=true; בדיקת פרסונה חיה PASS) → Preview `0760f00e-d54d-4285-b5dd-93919e2842f5` (branch s0f1-preview-983f489) + בדיקת קבלה בשלושה חשבונות (A/B/D) PASS → Production `e63198b7-ebd6-4b7d-9872-c9bcd1a5ab0a` (bundle index-lvfFFwEn.js, זהה בייטים ל־Preview — "Uploaded 0 files (12 already uploaded)") + בדיקת prod מאומתת ולא־משנה על Account A PASS. לא נלקח rollback (4b86993d נשמר, HTTP 200).

הפרדה בין מותג המוצר לזהות העסק של החשבון

• ArtValue היא שם המוצר/המערכת — לעולם לא העסק של המשתמש המחובר.

• ג׳יק פועל אך ורק לפי ההקשר העסקי המאושר של החשבון הפעיל, אומר בכנות כשההקשר חסר, אינו טוען שהוא ״העוזר האישי של נתן״ ואינו משייך לחשבון אחר את רשימת השירותים הקבועה של סטודיו ArtValue.

הכלה אמיתית של מסלולי הקריאייטיב

• מסלול הקמפיין של ג׳יק בענן המאומת מוכל באמת: אין הצגת קונספט הדגמה כתוצר אמיתי, אין קריאת Gateway ליצירת קמפיין, ואין כתיבת רשומת קמפיין/חבילה. ההודעה אומרת במפורש שלא הורץ דבר ולא נשמר דבר.

• AdStudio מוסתר מהניווט בענן המאומת, ובנתיב ישיר מוצג BetaUnavailable לפני כל סריקה, ניתוח או יצירת תמונה. התנהגות מקומי/דמו נשמרה; הפרומפטים ונקודות הכניסה של מנוע הקריאייטיב הקפוא לא נערכו לצורך ההכלה.

• צ׳יפ בריף ההצעה הייחודי ל־ArtValue מוסתר בענן המאומת ונשאר במקומי/דמו.

Outreach מודע־חשבון

• חשבון מוגדר: נוסח הפנייה נבנה מזהות ה־session של החשבון, משם העסק, מהמיצוב ומהשירותים המאושרים שלו, ומהצורך של הליד עצמו.

• חשבון לא מוגדר: מוצג מצב ״נדרשת השלמת הקשר עסקי״ אמיתי עם קישור פעיל להגדרות — אין נוסח, אין שולח בדוי ואין עובדות עסק מומצאות.

הנפקת הצעות מחיר

• חשבון מוגדר מנפיק תחת שם העסק המאושר שלו (כותרת ותחתית תצוגת ההדפסה וכן נוסח השיתוף).

• חשבון לא מוגדר מקבל תצוגה ניטרלית.

• אין לוגו, סלוגן או פרטי קשר אישיים קבועים של ArtValue.

צריכת פלטת המותג ב־ImageStudio

• מוצגת רק הפלטה השמורה של החשבון הפעיל; אין המצאת צבע כשאין פלטה.

• הנחיית הפלטה פעילה כברירת מחדל, עם כיבוי ליצירה הבודדת שמשנה מצב ממשק מקומי בלבד — ללא כתיבה כלשהי ל־business_profile.

• ערכי ה־#RRGGBB באותיות גדולות המאושרים נשלחים ללא שינוי בתוך בלוק פלטה תחום שנוסף לפרומפט; לא שונה ולא נוסף אף ערך HEX.

• ממשק המערכת עצמו לעולם אינו נצבע מחדש לפי פלטת החשבון.

• הפרומפט הסופי (טקסט המשתמש בתוספת בלוק הפלטה) נבדק מול מגבלת הקלט הקנונית של ה־Gateway — 2,000 תווים. חריגה נחסמת לפני ה־Gateway בהודעה עברית אמיתית שמסבירה גם את האורך וגם את תרומת הפלטה, שומרת את הקלט של המשתמש, ואינה יוצרת מצב טעינה, הצלחה, תמונה או רשומת גלריה.

בידוד אחסון במכשיר לפי חשבון

• אחסון הקמפיינים הקריאייטיביים, חבילות ההפקה והגלריה מוגבל לפי מזהה המשתמש היציב של החשבון, ללא נפילה חוצת־חשבונות; בענן מאומת ללא מזהה חשבון שניתן לפתור — אין כתיבה מתמדת כלל.

• מאגרי ה־legacy הגלובליים שקדמו ל־S0F.1 אינם נקראים, מועברים, מועתקים או נמחקים.

• מרוץ החלפת החשבון בגלריה נסגר: תוצאה אסינכרונית ישנה אינה יכולה להתחייב לאחר החלפת מרחב השמות, וכתובות object URL ישנות משוחררות.

• סיווג: זהו אחסון מקומי במכשיר, מבודד לכל חשבון — ולא Asset Library ענני עמיד.

מה במפורש לא נמסר (ללא טענות יכולת כוזבות)

• Growth נשאר BetaUnavailable במלואו — S0F.1 אינו פותח אותו מחדש.

• לא נוספה סכימה של Products / Inventory / Campaigns / Asset Library.

• לא נוספה קונסולת Growth ציבורית או אורחת.

• לא נוסף Website Scanner.

• לא נוספו קרדיטים/בקרת עלויות ולא גבולות ארגון.

ראיית קבלה

בשלושת החשבונות: AdStudio נעדר מהניווט ומחזיר BetaUnavailable בנתיב ישיר; חמשת מסלולי Growth וכן Projects/Inventory/Templates/Activity נשארו BetaUnavailable; צ׳יפ ההצעה נעדר; בקשת הקמפיין הוכלה בשני החשבונות המוגדרים עם 0 קריאות Gateway וללא כרטיס אישור. ג׳יק של Account B זיהה רק את העסק של B ללא אף עובדה של Account A; Account D קיבל את התשובה הכנה ״ההקשר העסקי עדיין לא הוגדר״ ללא המצאה כלשהי. נוסח ה־Outreach של B השתמש רק בזהות/עסק/שירותים של B ובצורך של הליד; D הציג את מצב ההשלמה הנדרשת. בידוד פלטה: A ראה רק את חמשת ערכי ה־HEX שלו, B רק את שניים שלו, D אף אחד; הפרומפט היוצא שיירט נשא את תפקידי וערכי הפלטה של A ללא שינוי, ובכיבוי הפלטה לא נשא בלוק פלטה כלל; פרומפט חורג נדחה לפני כל קריאת Gateway. בידוד אחסון אומת לאורך A→B→A עם שלושה מרחבי שמות נפרדים לפי חשבון ושלוש גלריות נפרדות, ללא מפתח legacy שנקרא או נוצר, ו־B מעולם לא הציג פריט גלריה או object URL של A. הנפקת הצעת המחיר אומתה על B באמצעות לקוח והצעה זמניים בקידומת S0F1_SMOKE_. כל רשומות ה־QA הזמניות נמחקו ובסיס הנתונים הוחזר למצבו; בדיקת הפרודקשן הייתה לא־משנה לחלוטין (0 בקשות משנות, 0 שגיאות console, כל קריאות ה־hydration 200).

ראיית איכות: 118 קובצי בדיקה, 2978 עברו, 1 skip קיים מראש, 0 נכשלו; production build ירוק.

משמעת היקף: ללא migration. ה־diff ב־Edge הוגבל לקבוע טקסט הפרסונה של ג׳יק ולהערה הנלווית לו; router / actionTypes / חוזים / payloads / provider routing / ולידציה / תקציב ו־usage / זרימת האישור / כל הפרופילים שאינם הפרסונה — ללא שינוי. הרכבת בלוק הפלטה נשארת בצד ה־frontend. פירוט מלא: AI Gateway Master Roadmap v5.5.

Rollback: pre-s0f-creative-trust-brand-palette @ 5efbeb9103710875fc3dad882ae78aca4b2938bc; frontend rollback 4b86993d נשמר (HTTP 200).

משמעות מוצרית: אמינות הקריאייטיב ובידוד זהות העסק בין חשבונות אינם עוד חסמי בטא. בחירת הסלייס הבא נשארת PENDING NATHAN DECISION.

מעקב פתוח (לא חוסם) — Quote cloud-save source label truthfulness

Quotes.jsx מציג כיום toast שמכיל ״נשמר מקומית״ גם במצב ענן, למרות שהצעת המחיר נשמרת נכון ובאופן עמיד ב־Supabase (אומת בבדיקת הקבלה של S0F.1 לאחר רענון דף מלא).

• סיווג: בעיית ניסוח / תווית מקור בלבד.

• אינה אובדן נתונים. אינה כשל שמירה.

• ניתנת לתיקון בנפרד; לא הייתה חסם שחרור של S0F.1 והושארה במכוון ללא שינוי באותו שחרור.

מצב Growth OS (בטא ענן מאומתת)

• Growth OS נשאר BetaUnavailable במלואו בבטא הענן המאומתת, ללא שינוי ב־S0F.1. כל חמשת מסלולי Growth (/growth, /growth/leads, /growth/calendar, /growth/content, /calls) וכל כניסות הניווט שלהם מוכלים (כניסות ניווט נעדרות; נתיב ישיר → BetaUnavailable). Outreach נשאר LIVE וכעת מודע־חשבון (S0F.1). Growth מקומי/דמו ללא שינוי. AdStudio הצטרף לקבוצה המוכלת ב־S0F.1.

• סיבה: הדאטהסטים וספריית התוכן של Growth הם ArtValue-specific ואינם ניתנים לחשיפה לחשבונות אחרים.

• פתיחה מחדש חסומה על: Campaigns עמידים, Asset Library עמידה ומודל נתוני Growth מודע־חשבון.

• S0F.1 סיפק את צריכת ה־Business Context והפלטה של החשבון עבור ג׳יק, Outreach, הצעות מחיר ו־ImageStudio — אך לא הוסיף אף אחד משלושת תנאי העמידות האלה ואינו פותח את Growth מחדש.

• אין קונסולת Growth ציבורית או אורחת, ולא נוספה כזו.

ניואנס תפעולי מקובל (אינו חסם שחרור)

לאחר שמירה או שינוי מהותי של Business Context, נדרשת כרגע שיחת Jake חדשה להארקה מיידית נקייה ביותר (הקשר Jake נלכד לכל שיחה). יש לעקוב אחר שיפור UX עתידי שיתקשר או יאוטמט את הרענון. מסווג במפורש כלא־חסם שחרור של S0D.

תוכן העניינים

• חזון, הבטחת המוצר והגבולות שלו

• עקרונות מוצר וקבלת החלטות

• ארכיטקטורת הפלטפורמה והמידע

• מנועי הפעולה העסקיים

• מודולים אופקיים ואנכיים

• מסע לקוח, אריזה ומדדי הצלחה

• מפת דרכים, סטטוסים, סיכונים ותלויות

חלק 1 — חזון, הבטחת המוצר והגבולות שלו

1.1 חזון ArtValue

ArtValue בונה שכבת הפעלה עסקית שמחברת בין נתונים, הקשר, אסטרטגיה ופעולה. היא נועדה לעזור לעסק להבין מה חשוב עכשיו, לבחור מהלך, לייצר את החומרים הדרושים, להוציא את המהלך לפועל, לבצע פולואפ וללמוד מהתוצאה.

המערכת שואפת להפוך את הידע שנמצא בדרך כלל בראש של בעל העסק, בהודעות, בקבצים, ב־CRM ובנכסים שיווקיים — להקשר ארגוני מסודר שאפשר לעבוד איתו. ה־AI הוא מנוע עזר חשוב, אך המוצר הוא תהליך העבודה העסקי והאחריות נשארת אצל האדם.

המשפט המרכזי: ArtValue מקדמת את ArtValue. המערכת היא הלקוח הראשון של עצמה, וכל יכולת עסקית נבחנת תחילה על צורך אמיתי של ArtValue ולא על דמו מלאכותי.

1.2 הבטחת המוצר

הבטחת המוצר היא רצף, לא כפתור. כאשר ההקשר העסקי אמין, ArtValue יכולה להציע אסטרטגיית צמיחה, לתרגם אותה לבריף, לייצר תוצרים מתאימים למותג, לשייך אותם לקמפיין או לפולואפ, למדוד תגובה ולעדכן את ההמלצות הבאות.

• פחות מעבר ידני בין כלים, מסמכים ושיחות.

• פחות תוכן גנרי שאינו מחובר להצעה, לקהל ולמטרה.

• יותר עקביות בין CRM, שיווק, יצירה ופולואפ.

• שקיפות לגבי מה הוצע, מה אושר, מה בוצע ומה הצליח.

• התאמה לעסק בלי לבנות מוצר נפרד לכל לקוח.

1.3 מה ArtValue כן

• מערכת הפעלה עסקית מודולרית המחברת מידע, החלטות, יצירה וביצוע.

• שכבת הקשר ארגונית שמזינה CRM, Growth, Studio, Campaigns ו־Jake.

• מנוע עבודה סגור־לולאה שבו התוצאות חוזרות ומשפרות את ההחלטות הבאות.

• מוצר הנשען על אישור אנושי בפעולות משמעותיות ועל ראיות בסטטוסי מוצר.

• פלטפורמה אחת שיכולה להפעיל מודולים שונים עבור עסקים שונים.

1.4 מה ArtValue לא

• לא מחולל תוכן אקראי שמתחיל מפרומפט ומסתיים בקובץ ללא צעד עסקי הבא.

• לא ספק AI בתחפושת ולא ממשק לבחירת מודל על ידי הלקוח.

• לא סוכן אוטונומי שמבצע פעולות מהותיות ללא אחריות ואישור אנושי.

• לא מחסן נתונים ענק שנשלח כולו לעוזר בכל שאלה.

• לא פרויקט תוכנה נפרד לכל לקוח ולא אוסף מסכים חד־פעמיים שאי אפשר לתחזק.

• לא הבטחה שכל מודול קיים כבר היום; סטטוס מוכח קודם להצהרה שיווקית.

1.5 ארכיטקטורה רחבה, חדירה לשוק צרה

הפלטפורמה יכולה לשרת תחומים רבים, אך ההשקה אינה צריכה לנסות לשרת את כולם. ההמלצה היא להתחיל ב־ArtValue עצמה ובשניים עד שלושה לקוחות פיילוט מתחומים שונים אך בעלי תהליך מכירה ושיווק שניתן למדוד. כך נשמרת ארכיטקטורה כללית בלי לפזר את המוצר לפני שיש תהליך שחוזר על עצמו.

עקרון חדירה לשוק: בונים מנוע כללי; משיקים עם קהל ממוקד, תוצאה מוגדרת ומספר קטן של מסלולים שאפשר לתמוך בהם היטב.

חלק 2 — עקרונות מוצר וקבלת החלטות

2.1 פעולה עסקית לפני ספק AI

כל יכולת מתחילה בשאלה איזו פעולה עסקית המשתמש מנסה להשלים: לאסוף ליד, להכין הצעה, לבנות קמפיין, לשפר מסר, ליצור נכס או לבצע פולואפ. בחירת ספק או מודל היא החלטת תשתית פנימית ואינה הצעת הערך של המוצר.

2.2 הקשר לפני יצירה

תוצר איכותי צריך להישען על מטרה עסקית, קהל, הצעה, כאב, מסר, זווית קריאייטיבית, פורמט, קריאה לפעולה והשלב שאחרי התוכן. כאשר רכיבים אלה חסרים, המערכת צריכה לבקש השלמה, להציע הנחה מפורשת או לסמן שהביטחון נמוך — ולא לייצר בביטחון תוכן גנרי.

2.3 כלל Core / Module / Settings

מה שחופף לרוב הלקוחות → Core | מה שחופף לתחום → Module | מה שייחודי ללקוח → Settings / Configuration / Custom Screen

הכלל מונע שני כשלים הפוכים: מצד אחד מוצר כללי מדי שאינו מועיל לעסק אמיתי; מצד שני התאמות חד־פעמיות שמפוררות את הפלטפורמה. מסך מותאם מותר רק כאשר הוא נשען על אותם אובייקטים וחוזים של המוצר ואינו יוצר מערכת נתונים נפרדת.

Same engine. Different context. Different modules. Different settings. Different data.

2.4 אישור אנושי ואחריות

ArtValue יכולה לחקור, לסכם, להציע, לנסח ולתכנן באופן אוטומטי. פעולה שמשנה נתון עסקי, שולחת תוכן, מתחייבת בשם העסק, יוצרת חיוב או פוגעת בלקוח חייבת להיות מוצגת בצורה ברורה ולקבל אישור מתאים. רמת האישור צריכה להיקבע לפי סיכון והשפעה, לא לפי העובדה שהפעולה בוצעה באמצעות AI.

• מידע וסיכום — הצגה ללא אישור נוסף, תוך ציון מקורות ורמת ודאות כשצריך.

• הצעה — המערכת מסבירה מה היא מציעה ולמה, אך אינה מבצעת.

• אישור — המשתמש רואה את הפעולה וההשפעה הצפויה ומאשר במפורש.

• ביצוע — הפעולה מתבצעת דרך בעל היכולת המוסמך במוצר.

• תיעוד ובקרה — נשמרים סוג הפעולה, התוצאה והקשר תפעולי מתאים, ללא שמירת תוכן רגיש שלא לצורך.

2.5 איכות, עלות ומהירות

איכות התוצאה העסקית קודמת לחיסכון מלאכותי בעלויות. במקביל, איכות אינה הצדקה לבזבוז: המערכת צריכה לבחור את רמת המשאבים המתאימה למשימה, למדוד עלות לתוצאה מוצלחת ולהימנע מקריאות כפולות, הקשר עודף או יצירה שאין לה שימוש. המשתמש קונה תוצאה ומודול, לא שם של מודל.

2.6 דיוק בנכסי מותג

לוגו רשמי, סימן מסחרי וטקסט שחייב להיות מדויק אינם אמורים להיווצר מחדש על ידי מודל תמונה. התהליך הנכון הוא לייצר רקע או קומפוזיציה, ולאחר מכן להניח את הנכס הרשמי בשכבה נפרדת. כך נשמרים דיוק, עקביות וזכויות שימוש.

2.7 Evidence before status

סטטוס מוצר מתאר ראיה, לא תקווה. יכולת נחשבת LIVE — VERIFIED רק לאחר שהמסלול הרלוונטי נבדק בסביבה האמיתית, כולל שמירה, הרשאות, חוויית משתמש ותוצאה. אם קיימת בקוד אך לא נבדקה במלואה, הסטטוס שלה אינו Live.

2.8 Dogfooding בלי התאמת־יתר

ArtValue צריכה להיות הלקוח הראשון של עצמה: לנהל לידים, לייצר קמפיינים, מודעות, פוסטים, דפי נחיתה, פולואפים, הצעות מחיר וחומרי מכירה אמיתיים. עם זאת, שימוש פנימי בלבד עלול לייצר התאמת־יתר לצרכים של ArtValue. לכן כל מסלול משמעותי צריך להיבחן גם אצל לקוחות פיילוט בעלי שפה, תהליך ומגבלות אחרים.

חלק 3 — ארכיטקטורת הפלטפורמה והמידע

3.1 שכבות המוצר

ארכיטקטורת המוצר בנויה מחמש שכבות משלימות. ההפרדה ביניהן מאפשרת להשתמש באותו מנוע עבור עסקים שונים בלי לערבב את הנתונים, ההקשר או ההגדרות שלהם.

• Organization Context — זהות הארגון, ההצעות, הקהלים, המותג, השפה, היעדים והמדיניות שלו.

• Core Platform — זהות, הרשאות, בעלות על נתונים, אובייקטים משותפים, תיעוד, שימוש ועלויות.

• Reusable Modules — CRM, Growth, Content, Studio, Campaigns, Assets, Onboarding ו־Jake.

• Vertical Modules — תהליכים וחוקים שחוזרים בתחום מסוים, כגון אירועים, אירוח או שירותי שטח.

• Client-Specific Settings — הגדרות, שדות, תצוגות ואוטומציות ייחודיות ללקוח ללא פיצול המנוע.

עקרון הבידוד: אותה פלטפורמה; נתונים נפרדים; הקשר עסקי נפרד; מודולים שונים; הגדרות שונות. S0D מספק את הרובד הראשון של הבידוד הזה ברמת החשבון: Business Profile עמיד עם RLS owner-isolation.

3.2 Core Platform

ליבת הפלטפורמה היא שכבת האמון שעליה כל מודול נשען. היא כוללת זהות משתמשים, ארגונים וחברויות, הרשאות ותפקידים, בעלות על נתונים, אובייקטים משותפים, מסמכים, התראות, אישורים, תיעוד שימוש ותצפיות תפעוליות. יכולת שאינה מסוגלת להשתייך לארגון, להישמר תחת הרשאות ולהיות ניתנת לבקרה אינה מוכנה לסקייל רב־לקוחי.

3.3 מודל אובייקטי המוצר

מודל האובייקטים מגדיר את השפה המשותפת בין המסכים והמודולים. השמות הסופיים והסטטוס בפועל דורשים ביקורת, אך זהו המודל המומלץ ברמת המוצר.

| אובייקט | תפקיד במוצר | בעלות והקשר |
| --- | --- | --- |
| Organization | הישות העסקית שמקבלת מודולים, הקשר, נתונים וחיוב. | בעלת כל הדאטה העסקי. |
| User / Membership | אדם והקשרו לארגון, כולל תפקיד והרשאות. | משתמש יכול להשתייך ליותר מארגון אחד. |
| Business Profile | הצעות, קהלים, בידול, יעדים, מגבלות ושפה עסקית. | גרסה מאושרת לכל ארגון. עמיד לכל חשבון החל מ־S0D (business_profile, RLS owner-isolation). |
| Brand Kit | זהות חזותית ולשונית וכללי מותג. | משויך לארגון ולגרסאות. פלטת מותג בסיסית עמידה החל מ־S0D. |
| Asset | לוגו, תמונה, מסמך, תבנית, רפרנס או תוצר מאושר. | בעל מקור, זכויות, סטטוס ושימושים. |
| Offer | מוצר או שירות שניתן לשווק ולמכור. | מחבר בין קהל, מסר, מחיר ו־CTA. |
| Lead / Client | אדם או עסק במסלול המכירה והשירות. | שייך לארגון ומכיל הסכמות והיסטוריה. |
| Interaction / Task | שיחה, הודעה, פגישה, פולואפ או פעולה לביצוע. | מתועדת ומקושרת ללקוח, קמפיין או בעלים. |
| Campaign / Content Item | מהלך שיווקי ותוצריו בערוצים שונים. | מקושר למטרה, קהל, הצעה ותוצאה. |
| Landing Page | נכס המרה הכולל מסר, CTA וטופס/שלב המשך. | מקושר לקמפיין ולהצעה. |
| Document / Payment | הצעה, חשבונית, קבלה או מסמך עסקי ותשלום. | דורש הרשאות ורגישות גבוהה. |
| Approval | החלטת אדם לפני פעולה משמעותית. | שומר מי אישר, מה ובאיזה הקשר. |
| AI Usage | מדדי שימוש, עלות, סטטוס ותפעול ללא תוכן רגיש. | משויך לארגון, לפעולה ולמדיניות. |
| Feedback / Learning | קבלה, דחייה, ביצוע ותוצאה עסקית. | מעדכן העדפות והמלצות עתידיות. |

3.4 Organization Context

Organization Context אינו בלוק טקסט אחד. הוא אוסף מובנה, מדורג ומעודכן של עובדות, העדפות וסיכומים: פרופיל העסק, הצעות, קהלים, היסטוריית ביצועים, מצב לקוחות, נכסי מותג, יעדים, אילוצים ושפה מאושרת. לכל רכיב צריכים להיות מקור, תאריך, בעלות ורמת אמון.

• עובדות תפעוליות מגיעות מהאובייקטים והשאילתות, לא מזיכרון חופשי של העוזר.

• סיכומים נבנים לפי משימה ונחתכים לגודל רלוונטי.

• העדפות יצירתיות נשענות על אישורים ודחיות, ולא על ניחוש חד־פעמי.

• מידע רגיש נחשף לפי הרשאות ולפי צורך מינימלי.

• הקשר ישן מסומן ומוחלף, במקום להצטבר ללא בקרה.

מצב S0D: הרובד העמיד הראשון של Organization Context קיים כעת ברמת החשבון — Business Profile לכל user_id עם בידוד RLS, ולידציה משותפת ופלטת מותג אופציונלית — וזמין ל־Jake בכל שיחה חופשית.

3.5 Jake at Scale

Database → filtered queries → summaries → priority scoring → relevant context → Jake response → confirmation before actions

Jake אינו צריך לקבל את כל נתוני העסק בכל שאלה. הוא צריך לקבל דוח חכם ורלוונטי: נתונים מסוננים, סיכומים, סדרי עדיפויות והקשר למשימה. כך נשמרים דיוק, פרטיות, עלות וביצועים.

הגדרת התפקיד: Jake is not the warehouse. Jake is the manager that receives smart reports from the warehouse.

ברמת המוצר, Jake אחראי להסביר תמונת מצב, להציע סדר עדיפויות, לנסח ולהכין פעולות. בסיס הנתונים והמודולים הם בעלי האמת התפעולית. אישור המשתמש הוא בעל הסמכות לפעולות משמעותיות. החל מ־S0D, Jake צורך את ה־Business Context של החשבון הפעיל בכל שיחה וטיוטה, ומגיב ניטרלית כאשר אין פרופיל מוגדר.

3.6 כיוון Multi-tenant

הכיוון הרב־ארגוני הוא: users, organizations, memberships ו־organization_id בכל נתון עסקי, לצד business_profile, brand_kit, assets, clients, leads, tasks, events, payments, documents, ai_usage ו־chat_history. לכל ארגון יהיו הרשאות, הקשר, מודולים, שימוש ועלויות נפרדים.

זהו יעד ארכיטקטוני ולא טענה על המצב הקיים. עד לביקורת מלאה הסטטוס הוא PLANNED או STATUS UNKNOWN — REQUIRES AUDIT לפי הרכיב. השקה מבוקרת למספר קטן של לקוחות יכולה להקדים SaaS בשירות עצמי, אך אסור להקדים בידוד נתונים והרשאות ברורות. S0D הדגים בידוד בעלות ברמת החשבון (per-user RLS) עבור Business Profile — צעד ראשון בכיוון הזה, לא Multi-tenant מלא.

חלק 4 — מנועי הפעולה העסקיים

4.1 Growth & Content Engine

Business Context → Growth Strategy → Creative Brief → Studio Output → Asset Library → Campaign / Follow-up → Feedback Loop

מנוע הצמיחה והתוכן הוא הליבה העסקית של ArtValue. הוא מתרגם הקשר והזדמנות למהלך שניתן לבצע ולמדוד. הוא אינו אמור לייצר פוסט או תמונה כי המשתמש ביקש ‘משהו יפה’, אלא להבין מה התוצאה הרצויה ומה הצעד הבא אחרי החשיפה.

הערת מצב: Growth OS מוכל כעת כ־BetaUnavailable בבטא הענן (ראה סעיף מצב Growth OS למעלה). פתיחתו מחדש כרוכה במעקב ״Account-aware Growth & Creative Context״ שיגרום ל־Growth לצרוך את ה־Business Context והפלטה של החשבון הפעיל.

שדות חובה לפני יצירה

• מטרה עסקית — מה אמור להשתנות בעקבות התוכן.

• קהל — למי פונים ומה הוא כבר יודע או מרגיש.

• הצעה — מה העסק מציע ולמה עכשיו.

• כאב או הזדמנות — מה מניע את הקהל לפעול.

• מסר — מה הטענה המרכזית שאסור לאבד.

• זווית קריאייטיבית — כיצד מספרים את המסר.

• פורמט וערוץ — היכן התוצר יוצג ובאיזו צורה.

• CTA — מה הפעולה הרצויה.

• השלב הבא — מה קורה אחרי הלחיצה, התגובה או השארת הפרטים.

4.2 Creative Planning Flow

• הגדרת יעד ומדד הצלחה.

• בחירת קהל והצעה רלוונטיים.

• יצירת מספר זוויות קריאייטיב ונימוק לכל אחת.

• בחירת זווית והפיכתה לבריף מאושר.

• יצירת וריאציות טקסט, תמונה או וידאו לפי הערוץ.

• בדיקת התאמה למותג, דיוק, זכויות ו־CTA.

• הנחת לוגו ונכסים רשמיים לאחר יצירת הרקע או הפריסה.

• שיוך התוצרים לקמפיין ולפולואפ.

• קליטת ביצועים, אישורים ודחיות ללולאת הלמידה.

הזרימה צריכה לשמר הבחנה בין רעיון, בריף, תוצר ופרסום. אישור של רעיון אינו אישור לשליחה; תמונה מוצלחת אינה קמפיין; וקמפיין ללא פולואפ אינו לולאה עסקית מלאה.

4.3 Website Scanner

סורק האתר אמור לקבל אתר קיים כמקור גילוי, לא כמקור אמת מוחלט. הוא יכול לזהות שירותים, הצעות, קהלים, חולשות במסרים, טון, שפה חזותית, קריאות לפעולה ומבנה דפים. הממצאים צריכים לעבור אישור לפני שהם נכנסים לפרופיל העסק.

• בריף עסקי ושיווקי ראשוני.

• מיפוי שירותים והצעות.

• אבחון מסרים, חוסרים וסתירות.

• קופי משופר לדפים קיימים.

• בסיס לדף נחיתה, מודעות, פוסטים ותסריטי וידאו.

• רעיונות לקמפיין המשך ופולואפ.

סטטוס: PLANNED — סלייס מוצר עתידי נפרד, לא ממומש. אין להציג את Website Scanner כיכולת קיימת. הוא נרשם כאן כמועמד בלבד:

• כלי ייבוא אופציונלי ל־Business Context — חילוץ URL בצד השרת שמציג ומציע ממצאים לאישור הבעלים לפני שמירה כלשהי.

• הוולידטור המשותף של Business Context נשאר סמכותי — כלי ייבוא אינו רשאי להכניס כללי ולידציה מתחרים.

• ידרוש בקרות אבטחה מפורשות: חסימת SSRF וכתובות IP פרטיות, מגבלת הפניות, מגבלת גודל תגובה, מגבלת זמן ו־rate limiting.

• לא ממומש. לא נדרש ל־S0F.1. אינו נבחר אוטומטית כסלייס הבא.

4.4 Landing Page Generator

מחולל דפי הנחיתה צריך להתחיל מבריף עסקי מובנה ולהפיק חבילת המרה: היררכיית מסר, כותרת והוכחה, הצעה, התנגדויות, CTA, טופס או דרך יצירת קשר, גרסת מובייל ותוכנית פולואפ. התוצר צריך להשתמש ב־Brand Kit ובנכסים רשמיים, ולהישאר ניתן לעריכה ולאישור.

הצלחה אינה נמדדת בעצם יצירת הדף אלא בזמן עד פרסום, שיעור השלמת CTA, איכות הלידים והמשך הטיפול. הסטטוס הנוכחי: STATUS UNKNOWN — REQUIRES AUDIT.

4.5 Brand Kit & Asset Library

Brand Kit הוא זיכרון המותג המאושר; Asset Library היא שכבת הנכסים והלמידה היצירתית. יחד הם מאפשרים למערכת לייצר באופן עקבי ולזכור מה אושר, מה נדחה ומה כדאי למחזר.

• לוגו רשמי וגרסאות מותרות.

• צבעים, טיפוגרפיה וסגנון עיצוב.

• טון כתיבה, ביטויים מועדפים וביטויים אסורים.

• דוגמאות שאושרו ודוגמאות שנדחו עם סיבה.

• נכסים קודמים, Favorites, רפרנסים ותבניות חוזרות.

• מקור הנכס, זכויות שימוש, גרסה ושיוך לקמפיינים.

כלל לוגו: Generate background/layout → overlay official logo asset afterward. אין לבקש ממודל לצייר מחדש לוגו כאשר נדרש דיוק.

מצב S0D: רובד בסיסי של פלטת מותג עמידה (צבע ראשי חובה כאשר מוגדרת פלטה, פורמט קנוני #RRGGBB) קיים כעת לכל חשבון. Brand Kit מלא (טיפוגרפיה, נכסים, כללי טון עשירים) נשאר PLANNED.

מצב S0F.1: הפלטה העמידה של החשבון נצרכת בפועל ביצירת התמונות — ערכי ה־#RRGGBB המאושרים באותיות גדולות נשלחים ללא שינוי בבלוק תחום בפרומפט, ההנחיה פעילה כברירת מחדל עם כיבוי ליצירה הבודדת, ואין המצאת צבע כשאין פלטה. ממשק המערכת אינו נצבע מחדש לפי פלטת החשבון.

Asset Library — סיווג מחייב: הגלריה של ImageStudio ורשומות הקמפיין/חבילת ההפקה הם אחסון מקומי במכשיר, מבודד לכל חשבון (S0F.1). הם אינם עמידים ואינם Asset Library. Asset Library ענני עמיד נשאר PLANNED ופתוח, והוא אחד מתנאי הפתיחה מחדש של Growth.

4.6 Campaign & Follow-up Engine

קמפיין ב־ArtValue הוא אובייקט מתמשך המחבר יעד, קהל, הצעה, ערוצים, נכסים, תאריכים, בעלים, CTA, לידים ופולואפים. מנוע הפולואפ צריך לדעת מה קרה, מי אחראי ומה הצעד הבא — ולא רק לייצר נוסח הודעה.

לכל קמפיין צריכה להיות הגדרת הצלחה מראש, חבילת תוצרים, תזמון, משימות המשך וסקירה קצרה לאחר הביצוע. הסטטוס המלא דורש ביקורת מוצר.

4.7 Jake OS

Jake OS הוא שכבת התיאום האנושית של המערכת. הוא מקבל דוחות חכמים מהמודולים, מסביר מצב, מציף חריגים, מציע סדרי עדיפויות ומכין פעולות לאישור. הוא אינו מחליף את מסכי המקור, אינו מחזיק אמת נפרדת ואינו בוחר ספק AI מול הלקוח.

• Briefing יומי או שבועי לפי סדרי עדיפויות.

• שאלות מבוססות נתונים וסיכומים רלוונטיים.

• הצעות פעולה עם הסבר על ההשפעה.

• כרטיס אישור לפני יצירה או שינוי משמעותי.

• מעקב אחר תוצאה והצעת הצעד הבא.

מצב S0D: Jake צורך את ה־Business Context של החשבון הפעיל בשיחות ובטיוטות, מגיב ניטרלית כשאין פרופיל, ומסלול הצעה→אישור→ביצוע נשמר ללא שינוי.

מצב S0F.1: הפרסונה מפרידה במפורש בין ArtValue כמותג המוצר/המערכת לבין זהות העסק של החשבון. ג׳יק אינו טוען שהוא עוזר אישי של אדם מסוים, אינו משייך לחשבון עסק או שירותים שאינם בהקשר המאושר שלו, ואומר בכנות כשההקשר חסר. יכולת שאינה זמינה בבטא הענן — כמו בניית קמפיין קריאייטיבי — מוחזרת כהודעת הכלה אמיתית ולא כפלט הדגמה.

4.8 Feedback Loop

לולאת המשוב מחברת בין בחירות המשתמש לתוצאות עסקיות. אישור או דחייה של תוכן, עריכה ידנית, ביצוע קמפיין, תגובת לקוחות, סגירת עסקה וזמן עבודה — כולם אותות. המערכת צריכה להשתמש באותות אלה כדי לשפר המלצות, לא כדי להחליף שיקול דעת.

חלק 5 — מודולים אופקיים ואנכיים

5.1 Reusable Modules

מודולים אופקיים הם יכולות שחוזרות אצל רוב הלקוחות. הם צריכים לעבוד על אותם אובייקטים, הרשאות והקשר ארגוני, גם אם התצוגה או ברירות המחדל משתנות.

• CRM וניהול לידים/לקוחות.

• Business Context ו־Client Onboarding.

• Growth Strategy ו־Content Engine.

• Studio ליצירה ושיפור תוצרים.

• Brand Kit ו־Asset Library.

• Campaigns, Follow-ups ומשימות.

• Website Scanner ו־Landing Pages.

• מסמכים, הצעות ותשלומים לפי חבילת המוצר.

• Jake Assistant ו־Approvals.

• Usage, Cost Controls ותצפיות תפעוליות.

5.2 תמונת מצב מוצרית ראשונית

הטבלה מסכמת רק מה שניתן להסיק מהראיות הידועות עד 26 ביולי 2026. היא אינה מחליפה ביקורת מוצר מקצה לקצה.

| יכולת | סטטוס | הערת מוצר |
| --- | --- | --- |
| AI Gateway | LIVE — VERIFIED | תשתית מאובטחת, פעולות שרת, שמירת שימוש ללא תוכן ומסלולים חיים שנבדקו. ai-gateway v35, JWT ON (S0F.1 שינה בו טקסט פרסונה בלבד). |
| Jake — שיחה ופעולה מאושרת | LIVE — VERIFIED | Jake משתמש בזהות החשבון הפעיל, בהיסטוריה מקומית מופרדת לפי user.id וב־Business Context של החשבון (S0D). S0F.1: ArtValue היא שם המוצר/המערכת בלבד; ג׳יק פועל אך ורק לפי ההקשר המאושר של החשבון הפעיל, אומר בכנות כשההקשר חסר, ואינו משייך לחשבון שירותים או עסק שאינם בהקשר שלו. פעולות עמידות נשארו במסלול הצעה→אישור→ביצוע; פעולות Memory-Only או לא מסווגות נחסמות Fail Closed. |
| Jake — מסלול קמפיין קריאייטיבי (ענן מאומת) | CONTAINED — S0F.1 VERIFIED | מוכל באמת: אין קונספט הדגמה המוצג כתוצר, 0 קריאות Gateway ליצירת קמפיין, ואין כתיבת רשומת קמפיין/חבילה. מקומי/דמו ללא שינוי. |
| AdStudio | BETA UNAVAILABLE — S0F.1 VERIFIED | מוסתר מהניווט בענן; נתיב ישיר → BetaUnavailable לפני סריקה, ניתוח או יצירת תמונה. המימוש ופרומפטי המנוע הקפוא לא נמחקו ולא נערכו. מקומי/דמו ללא שינוי. |
| Business Context — פרופיל עסק לכל חשבון | BETA — DURABLE VERIFIED (S0D) | business_profile עם PK user_id ובידוד RLS; שם/מיצוב/קהלים/טון/בידול/שירותים + פלטת מותג אופציונלית (#RRGGBB, ראשי חובה); ולידציה משותפת; שמירה persist-first אמינה; התנהגות ניטרלית ללא פרופיל. |
| CRM — מסלול בסיסי | BETA — DURABLE VERIFIED | לקוחות נשמרים לאחר רענון. סטטוס ושווי completed_paid נשמרים; הכנסה אוטומטית אינה זמינה בענן ויש לרשום הכנסה בפיננסים. |
| Tasks / Follow-ups | BETA — DURABLE VERIFIED (S0B) | משימות עצמאיות או מקושרות ללקוח ושדות next_action/next_action_date נשמרים בענן ושורדים רענון. Jake ממתין לאישור הענן; כשל אינו מוצג כהצלחה. delete_all tasks נשאר חסום. |
| Projects / Inventory / Templates / Activity | BETA UNAVAILABLE — S0A VERIFIED | מוסתרים מהניווט ובנתיב ישיר מוצג מצב בטא לא זמין. המימוש לא נמחק; אין מסלול שמירה ענני מלא. |
| Growth OS (5 מסלולים) | BETA UNAVAILABLE — S0F.1 VERIFIED | /growth, /growth/leads, /growth/calendar, /growth/content, /calls מוכלים; נתיב ישיר → BetaUnavailable; ניווט מוסתר. הדאטהסטים ArtValue-specific. פתיחה מחדש חסומה על Campaigns עמידים, Asset Library עמידה ומודל נתוני Growth מודע־חשבון. Growth מקומי/דמו ללא שינוי. |
| Outreach — רעיונות לידים | LIVE — VERIFIED (מודע־חשבון, S0F.1) | מסלול Gateway, תוצאה מובנית ושמירת רשומות נבדקו. חשבון מוגדר: נוסח מזהות ה־session, שם העסק, המיצוב והשירותים שלו + הצורך של הליד. חשבון לא מוגדר: מצב ״נדרשת השלמת הקשר עסקי״ אמיתי, ללא נוסח וללא שולח/עובדות בדויים. נשאר LIVE גם תחת הכלת Growth. |
| Quotes — הנפקה ומיתוג | LIVE — VERIFIED (מודע־חשבון, S0F.1) | חשבון מוגדר מנפיק תחת שם העסק המאושר שלו (הדפסה + נוסח שיתוף); חשבון לא מוגדר מקבל תצוגה ניטרלית; ללא לוגו/סלוגן/פרטי קשר אישיים קבועים של ArtValue. מעקב פתוח לא־חוסם: תווית ״נשמר מקומית״ בענן (ניסוח בלבד; השמירה עמידה ותקינה). |
| Diagnose Quote | LIVE — VERIFIED | אבחון מובנה דרך Gateway נבדק בפועל. |
| Studio — שיפור פרומפט | LIVE — VERIFIED | המסלול נבדק דרך Gateway ללא ספק ישיר מהדפדפן. |
| Studio — טקסט לתמונה | LIVE — VERIFIED | יצירת JPEG דרך Gateway, תצוגה, גלריה במכשיר ושימוש ללא תוכן נבדקו. |
| Studio — צריכת פלטת מותג | LIVE — VERIFIED (S0F.1) | מוצגת רק הפלטה השמורה של החשבון; פעילה כברירת מחדל עם כיבוי ליצירה הבודדת (ללא כתיבה ל־business_profile); ערכי #RRGGBB מאושרים נשלחים ללא שינוי בבלוק תחום; אין המצאת צבע; הממשק אינו נצבע מחדש; הפרומפט הסופי נבדק מול מגבלת 2,000 התווים ונחסם באמת לפני ה־Gateway בחריגה. |
| אחסון קריאייטיב/גלריה במכשיר | ISOLATED DEVICE-LOCAL — S0F.1 VERIFIED | מרחבי שמות לפי מזהה חשבון יציב, ללא נפילה חוצת־חשבונות, מפתחות legacy גלובליים אינם נקראים/מועברים/נמחקים, ומרוץ החלפת החשבון בגלריה נסגר. אינו עמיד ואינו Asset Library. |
| Creative Director V1 | STATUS UNKNOWN — REQUIRES AUDIT | קיימת מורשת מוצרית; זמינות ואיכות Hosted אינן מוכחות כמסלול השקה. |
| Growth & Content Engine מלא | STATUS UNKNOWN — REQUIRES AUDIT | נדרש לבדוק רצף Strategy→Brief→Campaign→Feedback ולא רק תוצרים בודדים; תלוי גם ב־Account-aware Growth & Creative Context. |
| Brand Kit & Asset Library | PLANNED | פלטת מותג בסיסית עמידה קיימת (S0D) ונצרכת ביצירה (S0F.1); Brand Kit מלא אינו קיים ו־Asset Library ענני עמיד אינו קיים — הגלריה היא אחסון מקומי במכשיר מבודד לחשבון. |
| Products / Campaigns — עמידות | PLANNED | אין טבלה עמידה. רשומות קמפיין/חבילת הפקה הן אחסון מקומי במכשיר מבודד לחשבון (S0F.1), לא רשומות ענן. |
| גבולות ארגון (Organizations/Memberships) | PLANNED | לא קיים. |
| קרדיטים ובקרת עלויות ללקוח | PLANNED | לא קיים. |
| Website Scanner | PLANNED — סלייס עתידי נפרד | לא ממומש. מועמד לכלי ייבוא אופציונלי ל־Business Context עם חילוץ בצד השרת, תצוגה/הצעה לפני שמירה, הוולידטור המשותף כסמכות, ובקרות SSRF/IP פרטי/הפניות/גודל/זמן/rate-limit. לא נדרש ל־S0F.1 ואינו נבחר אוטומטית כסלייס הבא. |
| Landing Page Generator | STATUS UNKNOWN — REQUIRES AUDIT | כיוון מוצרי מאושר; מצב בפועל לא הוכח. |
| Campaign Engine | STATUS UNKNOWN — REQUIRES AUDIT | נדרש אובייקט קמפיין עמיד, תזמון, פולואפ ומדידה. |
| Client Onboarding | BETA — LIVE VERIFIED (S0E) | אשף הקמה מונחה בן חמישה שלבים (זהות → הצעה/שירותים → קהלים/טון/בידול → פלטה אופציונלית → סקירה ושמירה). פתיחה אוטומטית רק לאחר hydration מוצלח; חשבון מוגדר עוקף; ״אחר כך״ משאיר באנר; שמירה persist-first; prefill ניתן לעריכה של Jake ללא שליחה אוטומטית. סיור ההדגמה הישן ידני-בלבד בענן. |
| Multi-tenant מלא | PLANNED | כיוון מחייב לפני סקייל רחב; S0D הדגים per-user RLS ל־Business Profile בלבד. |

5.3 Vertical Modules

מודול אנכי מוסיף אובייקטים, כללים ותהליכים החוזרים בתחום מסוים. הוא אינו העתק של המוצר. כל מודול אנכי חייב להשתמש בליבה ובאובייקטים המשותפים, ולהוסיף רק את מה שמייצר יתרון אמיתי בתחום.

| תחום | צרכים אופייניים | דוגמת מודול אנכי |
| --- | --- | --- |
| חזן / אירועים / פיתוח קול | אירועים, לקוחות, רפרטואר, חזרות, מקדמות, תזכורות ותוכן עונתי. | Event & Repertoire Pack עם מסלול הזמנה, חזרה ופולואפ. |
| קופת צדקה | תורמים, קמפיינים, התחייבויות, קבלות, תרומות חוזרות ורגישות גבוהה. | Donor & Campaign Pack עם הרשאות, הסכמות ומעקב יעד. |
| סוכנות רכב | מלאי, לידים, נסיעות מבחן, מימון, טרייד־אין ופולואפ מהיר. | Inventory-to-Lead Pack עם זמינות רכב ושלבי מכירה. |
| שירותי שטח | קריאות שירות, שיבוץ, אזורי עבודה, טכנאי, תמונות, הצעה וסגירה. | Field Service Pack עם Job, Dispatch ו־Completion. |
| אירוח / צימרים | יחידות, זמינות, עונתיות, הזמנות, מסרים לאורח, Upsell וביקורות. | Hospitality Pack עם Stay, Availability ו־Guest Journey. |
| עסקים קטנים | CRM פשוט, הצעה מרכזית, תוכן, לידים, משימות ופולואפ. | Small Business Starter עם מינימום הגדרות וזמן קצר לערך. |

5.4 Client-Specific Settings

התאמה ללקוח כוללת שדות, שלבים, תבניות, ברירות מחדל, הרשאות, מילון עסקי ותצוגות. התאמה אינה אמורה לשנות את משמעות האובייקטים או ליצור מסלול תחזוקה נפרד. Custom Screen מוצדק רק כאשר הוא מציג תהליך ייחודי על גבי אותם נתונים ומודולים.

• שדות וערכים מותאמים.

• שלבי Pipeline ותזכורות.

• טון, ביטויים ו־CTA מועדפים.

• תבניות מסמך או קמפיין.

• הרשאות ותפקידים.

• מסך מותאם הנשען על אובייקטים משותפים.

5.5 כלל קבלה למודול חדש

• הבעיה חוזרת אצל יותר מלקוח אחד או מייצגת תהליך אנכי ברור.

• התהליך ניתן לתיאור באמצעות אובייקטים ובעלויות ברורים.

• ניתן למדוד זמן לערך ותוצאה עסקית.

• המודול אינו דורש פיצול של הליבה או שכפול נתונים.

• קיים בעלים תפעולי למסלול, לתמיכה וללמידה מהפיילוט.

חלק 6 — מסע לקוח, אריזה ומדדי הצלחה

6.1 מסע הלקוח

• גילוי והתאמה — הבנת סוג העסק, הבעיה והמסלול המתאים.

• Onboarding — יצירת ארגון, משתמשים, הרשאות ויעד עסקי ראשון.

• Business Context — הזנת פרופיל, הצעות, קהלים, שפה ומגבלות. עמיד לכל חשבון החל מ־S0D.

• Scanner / Import — יבוא נתונים ונכסים קיימים ואישורם.

• Brand Kit — העלאת נכסים רשמיים והגדרת טון וכללי שימוש.

• First Value — יצירת תוצאה עסקית ראשונה: ליד, אבחון, תוכן או מהלך.

• Closed Loop — שיוך התוצר לקמפיין או פולואפ ומדידת התגובה.

• Weekly Review — Jake מסכם, מתעדף ומציע את הצעד הבא.

• Expansion — הוספת מודולים או משתמשים לאחר שהמסלול הראשוני עובד.

יעד זמן לערך: בבטא המבוקרת, הלקוח צריך להגיע לתוצאה עסקית ראשונה בתוך יום העבודה הראשון וללולאה ראשונה בתוך שבוע.

6.2 Client Onboarding

Onboarding אינו שאלון ארוך אלא תהליך של צמצום אי־ודאות. מתחילים ביעד אחד, בהצעה אחת ובקהל אחד; אוספים רק את ההקשר הדרוש למסלול הראשון; מייבאים נכסים קיימים; מאשרים Brand Kit בסיסי; ומייצרים תוצאה שניתן להשתמש בה. הרחבת ההקשר נעשית לאחר שהלקוח ראה ערך.

• Wizard קצר עם שמירה והמשך.

• אפשרות לסריקת אתר וייבוא, אך תמיד עם אישור.

• בדיקת מוכנות: יעד, הצעה, קהל, CTA, נכסים והרשאות.

• תוצאה ראשונה מונחית ולא מסך ריק.

• סיכום ברור של מה המערכת יודעת ומה עדיין חסר.

מצב: Onboarding נסגר ונבדק בפרודקשן ב־S0E — Wizard קצר עם שמירה והמשך, תוצאה ראשונה מונחית (prefill של Jake ניתן לעריכה, ללא שליחה אוטומטית) וסיכום סקירה לפני שמירה, כולם נשענים על ה־Business Context העמיד של S0D. סריקת אתר וייבוא באישור נשארים מחוץ להיקף S0E ואינם מסווגים מחדש כאן.

6.3 ArtValue Internal / Dogfooding

ArtValue תנהל במערכת את המכירה והשיווק של עצמה. כל שבוע ייבחר מהלך עסקי אמיתי אחד: קמפיין לידים, דף נחיתה, סדרת פוסטים, חומר מכירה, הצעת מחיר או פולואפ. התהליך יתועד מתחילת ההקשר ועד התוצאה.

• לידים ופייפליין של ArtValue.

• קמפיינים, מודעות, פוסטים ותסריטים.

• דפי נחיתה ודמוים ללקוחות.

• פולואפים, הצעות מחיר וחומרי מכירה.

• זמן עבודה שנחסך, תיקונים, אישורים ותוצאה עסקית.

Dogfooding הוא גם QA וגם פעילות שיווקית, אך אינו תחליף למחקר לקוחות. מה שעובד ל־ArtValue ייחשב מועמד למוצר; הוא יהפוך ליכולת כללית רק לאחר הוכחה אצל לקוחות נוספים.

6.4 Pilot Clients beyond ArtValue

מומלץ לצרף שניים עד שלושה פיילוטים שאינם ArtValue. רצוי לבחור עסקים שבהם קיימים לידים, צורך בתוכן ופולואפ, אך עם תהליכים שונים מספיק כדי לחשוף הנחות שגויות. כל פיילוט יימשך 30–45 יום ויתמקד במסלול עסקי אחד.

• פיילוט שירות/אירועים שבו תזמון ופולואפ הם קריטיים.

• פיילוט מוצר/מלאי שבו הצעה וזמינות משתנות.

• פיילוט עסק קטן שבו זמן ההקמה והפשטות הם המדד המרכזי.

6.5 Product Readiness

המוצר מוכן להשקה מבוקרת כאשר הוא אינו רק עובד במחשב של המפתח, אלא ניתן להסבר, להפעלה, לתמיכה ולהחלמה. תנאי המינימום לבטא בתשלום הם:

• זהות, הרשאות ובעלות נתונים ברורות.

• Onboarding שחוזר על עצמו ומביא לערך ראשון.

• מסלול ליבה אחד מלא: הקשר → תוצר → פעולה/פולואפ → תוצאה.

• אישור אנושי לפני פעולות מהותיות.

• שגיאות רגועות, מצבי ריק והנחיות התאוששות.

• מדדי שימוש, עלות ותפעול ללא חשיפת תוכן רגיש.

• תמיכה, פרטיות, תנאי שימוש ותהליך טיפול באירוע.

• בדיקות אמיתיות אצל ArtValue ולפחות שני פיילוטים.

6.6 Monetization / Packaging

האריזה צריכה להימכר לפי תוצאה, עומק מודולים ורמת שירות — לא לפי ספק AI. עלויות שימוש יכולות להשפיע על מכסות, אך הן אינן צריכות להפוך את המוצר לתפריט מודלים.

• Foundation — CRM, Business Context, Jake בסיסי, משימות ואישורים.

• Growth — אסטרטגיה, תוכן, Studio, קמפיינים ומכסת יצירה.

• Vertical Pro — חבילת תחום, תהליכים מתקדמים ותצוגות מותאמות.

• Managed / Custom — הקמה, ליווי, התאמות מותרות ושירות מקצועי.

המחירים עצמם הם PLANNED. לפני מחיר סופי יש למדוד זמן הטמעה, שימוש חודשי, עלות AI, עלות תמיכה והערך הכלכלי של התוצאה. חריגה צריכה להיות שקופה ומבוקרת, ללא חיובים מפתיעים.

6.7 KPIs and Success Metrics

| תחום | מדד מוביל | מדד תוצאה |
| --- | --- | --- |
| Activation | שיעור השלמת Onboarding וזמן לתוצאה ראשונה. | ארגון שהשלים לולאה ראשונה בתוך 7 ימים. |
| Engagement | ארגונים פעילים שבועית ופעולות מאושרות. | שימוש חוזר במסלול הליבה, לא רק כניסות. |
| Growth | Strategy→Brief ו־Brief→Asset conversion. | Asset→Campaign ו־Campaign→Lead/Response. |
| Sales | פולואפים שהושלמו וזמן תגובה לליד. | המרה, זמן לסגירה ושווי פייפליין. |
| Creative Quality | אחוז אישור, מספר תיקונים וסיבות דחייה. | שימוש חוזר בנכסים וביצועי קמפיין. |
| Retention | חזרה שבועית והרחבת מודולים. | שמירה וחידוש לאחר תקופת הפיילוט. |
| Economics | עלות AI לפעולה מוצלחת ועלות תמיכה. | רווח גולמי לארגון ולחבילה. |
| Trust | שיעור פעולות עם אישור ושגיאות הרשאה. | אפס אירועי ערבוב נתונים ושקיפות גבוהה. |

חלק 7 — מפת דרכים, סטטוסים, סיכונים ותלויות

7.1 טקסונומיית סטטוסים

| סטטוס | משמעות |
| --- | --- |
| LIVE — VERIFIED | פעיל בסביבה הרלוונטית ונבדק מקצה לקצה עם ראיה עדכנית. |
| IMPLEMENTED — REQUIRES AUDIT | קיים וממומש, אך חסרה ביקורת מלאה של התנהגות, אבטחה או חוויית משתמש. |
| BETA | זמין לקבוצה מוגבלת, עם ציפייה לשינויים ועם מדדי למידה מוגדרים. |
| PLANNED | כיוון מאושר ברמת המוצר, אך טרם הוכח כממומש. |
| STATUS UNKNOWN — REQUIRES AUDIT | אין מספיק ראיות לקבוע אם היכולת קיימת, שלמה או זמינה. |
| DEFERRED | הוחלט לא לבצע כעת; ההחלטה והסיבה מתועדות. |
| RETIRED | היכולת הוצאה משימוש ואינה חלק מהמוצר הפעיל. |

7.2 מסלולי ההתקדמות המומלצים

Track A — Product Readiness & Audit

מיפוי מלא של המסכים, האובייקטים, ההרשאות, מצבי השגיאה והמסלולים החיים. התוצר הוא Baseline מוצרי אחד ורשימת חסמים אמיתיים להשקה.

Track B — Business Context & Onboarding

הגדרת פרופיל עסקי מינימלי, Brand Kit בסיסי, יעד ראשון ו־Wizard שמביא את הלקוח לתוצאה ביום הראשון. רובד ה־Business Context העמיד נסגר ב־S0D; ה־Onboarding Wizard נסגר ונבדק בפרודקשן ב־S0E. נותרים במסלול זה רק העמקות עתידיות (למשל ייבוא נכסים באישור ו־Brand Kit מלא).

Track C — Closed-loop Growth

חיבור Strategy, Brief, Studio, Campaign, Follow-up ו־Feedback למסלול אחד. מתחילים ב־ArtValue ובמסלול קמפיין אחד. פתיחת Growth מחדש בבטא הענן חסומה על Campaigns עמידים, Asset Library עמידה ומודל נתוני Growth מודע־חשבון. S0F.1 סיפק את צריכת ההקשר והפלטה של החשבון, אך לא את תנאי העמידות האלה.

Track D — Brand & Assets

ניהול נכסים מאושרים, העדפות, דחיות, Favorites, זכויות ושימוש בנכסים רשמיים בתוצרים. פלטת מותג בסיסית נסגרה ב־S0D ונצרכת ביצירת התמונות מ־S0F.1. Asset Library ענני עמיד עדיין אינה קיימת — הגלריה היא אחסון מקומי במכשיר מבודד לכל חשבון.

Track E — Jake at Scale

שאילתות מסוננות, סיכומים, תעדוף, Briefing ואישורים. Jake מקבל הקשר רלוונטי ולא Warehouse מלא.

Track F — Pilots & Vertical Packs

שני עד שלושה פיילוטים, איסוף דפוסים חוזרים והפרדת Core, Module ו־Settings לפני הרחבה לתחומים נוספים.

Track G — Multi-tenant & Self-service

בידוד ארגונים, חברויות, תפקידים, Entitlements, Onboarding עצמי, חיוב ותמיכה בקנה מידה רחב.

Track H — AI Infrastructure

מנוהל במסמך AI Gateway Roadmap. מסלול זה תומך במוצר אך אינו מכתיב את סדר העדיפויות העסקי שלו.

7.3 הערכת לוח זמנים להשקה

הערכה מעשית: בטא מוזמנת בתוך 3–4 שבועות; השקה בתשלום מבוקרת בתוך 5–7 שבועות; מוצר רב־ארגוני החוזר על עצמו בתוך 8–12 שבועות; Self-service רחב בתוך 12–20 שבועות.

ההערכה מניחה עבודה יומיומית של כ־8–10 שעות, קבלת החלטות מהירה, מסלול שחרור אחד בכל פעם, זמינות של שני לקוחות פיילוט וללא הפתעת יסוד בבידוד נתונים או בהרשאות. שעות עבודה רבות מאיצות בנייה, אך אינן מחליפות זמן פיילוט, משוב ותצפית על שימוש אמיתי.

| שלב | משך משוער | תוצאה נדרשת |
| --- | --- | --- |
| 0. ביקורת והגדרת השקה | 3–5 ימי עבודה | Baseline מוצרי, קהל ראשוני, מסלול ליבה וחסמי השקה. |
| 1. הקשחת בטא מבוקרת | 10–15 ימי עבודה | Onboarding, הרשאות, שגיאות, תמיכה ומסלול ערך ראשון. |
| 2. Dogfooding + פיילוטים | 10–15 ימי עבודה | ArtValue ושני לקוחות משלימים לולאה אמיתית; מתחיל בחפיפה לשלב 1. |
| 3. השקה בתשלום מבוקרת | 5–8 ימי עבודה | אריזה, הסכמה מסחרית, תמיכה ומדדי שבוע ראשון. |
| 4. הפעלה חוזרת ורב־ארגונית | 3–6 שבועות נוספים | Onboarding שחוזר על עצמו, בידוד ארגונים וחבילות יציבות. |
| 5. Self-service רחב | 3–5 חודשים מצטברים | חיוב, תמיכה, הרשאות, תיעוד וסקייל רחב יותר. |

תאריך יעד מומלץ: אם מתחילים מיד ושומרים על היקף מצומצם, אפשר לכוון לבטא מוזמנת סביב אמצע אוגוסט 2026 ולהשקה בתשלום מבוקרת בין סוף אוגוסט לתחילת ספטמבר 2026. השקה רחבה יותר צריכה להמתין לראיות מהפיילוטים ולבידוד רב־ארגוני מוכח.

אם ביקורת המוצר מגלה שחסר בידוד נתונים מהותי, שאין Onboarding חוזר או שמסלול הליבה אינו שלם, יש להוסיף 3–6 שבועות. עדיף להזיז תאריך מאשר להשיק מוצר שאינו אמין. לעומת זאת, אין צורך להמתין שכל המודולים המתוכננים יהיו מוכנים; די במסלול אחד שלם ומועיל.

7.4 שערי החלטה להשקה

• שער 1 — אמת מוצרית: כל מסלול מסומן בסטטוס מבוסס ראיות.

• שער 2 — אמון: הרשאות, בעלות נתונים, אישור פעולות ותיעוד עובדים.

• שער 3 — ערך: לקוח חדש משלים תוצאה ראשונה ללא ליווי חריג.

• שער 4 — לולאה: לפחות מהלך אחד מחבר הקשר, תוצר, פעולה ותוצאה.

• שער 5 — פיילוט: שני לקוחות מעבר ל־ArtValue מסיימים מחזור שימוש.

• שער 6 — כלכלה: עלות AI ותמיכה סבירות ביחס למחיר ולערך.

• שער 7 — תמיכה: קיימים בעלים, נהלי תגובה והחזרה בטוחה במקרה תקלה.

7.5 סיכונים ו־Guardrails

| סיכון | השפעה | Guardrail מוצרי |
| --- | --- | --- |
| התפזרות היקף | הרבה מסכים ללא מסלול שלם. | מסלול ליבה אחד לכל תקופת עבודה; כל יכולת חייבת KPI ובעלים. |
| התאמת־יתר ל־ArtValue | מוצר טוב פנימית אך חלש אצל לקוחות. | שניים–שלושה פיילוטים שונים והפרדת Core/Module/Settings. |
| ניפוח סטטוסים | הבטחות שאינן עומדות בשימוש אמיתי. | טקסונומיית סטטוס וראיית smoke/audit לפני LIVE. |
| ערבוב נתוני ארגונים | פגיעה חמורה באמון ובפרטיות. | organization_id, הרשאות, בידוד ובדיקות לפני סקייל. S0D הדגים per-user RLS ל־Business Profile. |
| פעולות אוטונומיות | שינוי או שליחה ללא אחריות. | Proposal→Confirmation→Execution לפי רמת סיכון. |
| תוכן גנרי | איכות נמוכה וחוסר בידול. | Business Context ובריף חובה לפני יצירה. Business Context עמיד לחשבון קיים החל מ־S0D. |
| דיוק מותג | לוגו או מסר שגויים. | נכסים רשמיים, overlay ואישור לפני פרסום. |
| תלות בספק | שינוי מחיר או זמינות פוגע במוצר. | AI Gateway וניטרליות ספק; המוצר נמכר לפי פעולה. |
| זחילת עלויות | רווחיות נמוכה וחיובים מפתיעים. | עלות לפעולה מוצלחת, מכסות שקופות ומניעת retries מיותרים. |
| Onboarding חלש | הלקוח לא מגיע לערך. | מסלול מונחה, יעד אחד ותוצאה ביום הראשון. |
| אין Feedback Loop | המערכת מייצרת אך אינה משתפרת. | איסוף אישורים, דחיות ותוצאות כחלק מהאובייקטים. |

7.6 תלויות קריטיות

• החלטה על קהל ההשקה והמסלול העסקי הראשון.

• ביקורת מלאה של נתונים, הרשאות ומוכנות רב־ארגונית.

• Onboarding שניתן לחזור עליו (Business Context העמיד כבר קיים החל מ־S0D; האשף נסגר ב־S0E).

• Asset Library עמידה ו־Campaigns עמידים — תנאי לפתיחת Growth מחדש ולחבילת Growth הנמכרת.

• גבולות ארגון (Organizations/Memberships) ו־קרדיטים/בקרת עלויות לפני השקה בתשלום רחבה.

• זמינות שני לקוחות פיילוט והסכמה למדידה ולמשוב.

• מדיניות פרטיות, תנאי שימוש ותמיכה מותאמים לחבילת ההשקה.

• בעלות ברורה על תפעול, הצלחת לקוח וטיפול בתקלות.

• מדידת עלות AI, זמן תמיכה ותוצאה עסקית לפי ארגון.

7.7 Relationship to AI Gateway Roadmap

שני המסמכים צריכים לחיות במקביל ולענות על שאלות שונות. מסמך ה־Business OS קובע מה המוצר מבטיח, אילו תהליכים ומודולים קיימים, למי הם מיועדים וכיצד מודדים הצלחה. מסמך ה־AI Gateway קובע כיצד פעולות AI מבוצעות בבטחה, דרך איזה חוזה, עם איזה ניתוב, תקציב, רישום ואבטחה.

| נושא | Business OS Roadmap | AI Gateway Roadmap |
| --- | --- | --- |
| שאלה מרכזית | מה הלקוח משיג וכיצד המוצר עובד כמערכת. | כיצד יכולת AI מופעלת בבטחה ובניטרליות ספק. |
| בעלות | חזון, קהלים, מסע, מודולים, אריזה, KPI והשקה. | actionType, חוזים, ניתוב, ספקים, תקציב ורישום שימוש. |
| יחידת תכנון | תוצאה עסקית, מסלול ומודול. | פעולת Gateway ותשתית ביצוע. |
| סטטוס | מוכנות מוצר וחוויית לקוח מקצה לקצה. | מוכנות תשתית וראיות אבטחה/תפעול. |
| מה לא נכנס | פרטי adapters, headers, deploy או תיקוני ספק. | אסטרטגיית שוק, חבילות ו־Vertical Modules. |

כלל תיאום: יכולת מוצר יכולה להיות LIVE רק אם גם המסלול העסקי וגם התשתית שתומכת בו מוכחים. הצלחה תשתיתית לבדה אינה מוכנות מוצר; חזון מוצרי לבדו אינו מוכנות תשתית.

הערת S0D: S0D נסגר LIVE ברמת המוצר ללא כל שינוי ב־Gateway/Edge — ai-gateway v34 נשאר זהה; ה־Business Context של החשבון מוזרק על ידי ה־frontend לפני קריאת ה־Gateway הקיימת. פרטי אי־השינוי בתשתית מתועדים ב־AI Gateway Master Roadmap v5.3.

הערת S0E: גם S0E נסגר LIVE ללא כל שינוי ב־Gateway/Edge — ai-gateway נשאר v34 עם verify_jwt=true. ה־CTA של הערך הראשון בסיום ה־Onboarding רק ממלא מראש את תיבת הכתיבה הקיימת של Jake ב־frontend; הוא אינו קורא ל־Gateway, אינו שולח אוטומטית, אינו מבצע פעולה ואינו משנה את חוזה ה־Gateway. אין להסיק או לתזמן עבודת Gateway כלשהי מ־S0E. פרטי אי־השינוי מתועדים ב־AI Gateway Master Roadmap v5.4.

הערת S0F.1: S0F.1 נסגר LIVE עם שינוי Edge יחיד של טקסט פרסונה (ai-gateway v34→v35, verify_jwt=true). כל שאר תשתית ה־Gateway — router, actionTypes, חוזים, payloads, provider routing, ולידציה, תקציב/usage וכל הפרופילים שאינם הפרסונה — ללא שינוי. בלוק פלטת המותג של ImageStudio מורכב בצד ה־frontend לתוך שדה ה־prompt הקיים ונבדק מול מגבלת 2,000 התווים הקנונית הקיימת. אין להסיק או לתזמן עבודת Gateway לפתיחת Growth מ־S0F.1 — תנאי הפתיחה מחדש הם פריטי שכבת מוצר. פרטים מלאים: AI Gateway Master Roadmap v5.5.

7.8 מסלולים אפשריים להמשך — הבחירה ממתינה להחלטת נתן

• S0B — Cloud Persistence for Tasks/Follow-ups: הושלם, נסגר ונבדק בפרודקשן.

• S0C — Identity & User-Isolation Trust Hardening: הושלם, נסגר ונבדק בפרודקשן.

• S0D — Business Context (per-account Business Profile): הושלם, נסגר ונבדק בפרודקשן.

• S0E — Guided Business Onboarding (כולל תיקון שני סיורי ההתחלה): הושלם, נסגר ונבדק בפרודקשן.

• S0F.1 — Creative Trust, Account Isolation & Brand-Palette Consumption: הושלם, נסגר ונבדק בפרודקשן.

• בחירת הסלייס הבא — PENDING NATHAN DECISION. אין במסמך זה החלטה אוטומטית בין חסמי האמון וההשקה שנותרו.

• מועמד: Asset Library עמידה — מעבר מגלריה מקומית במכשיר לספריית נכסים ענית עמידה (אחד מתנאי פתיחת Growth).

• מועמד: Campaigns עמידים + מודל נתוני Growth מודע־חשבון — שני תנאי הפתיחה הנותרים של Growth.

• מועמד: Products durability — טבלת מוצרים עמידה.

• מועמד: Projects / Inventory / Templates / Activity durability — מסלול שמירה ענני מאומת לפני החזרה לבטא.

• מועמד: גבולות ארגון (Organizations/Memberships).

• מועמד: קרדיטים ובקרת עלויות ללקוח.

• מועמד: Website Scanner — כלי ייבוא אופציונלי ל־Business Context, סלייס עתידי נפרד עם בקרות אבטחה מלאות (ראה §4.3). לא ממומש ואינו נבחר אוטומטית.

• מועמד: Jake conversation-refresh UX — תקשור/אוטומציה של רענון ההקשר לאחר שמירת Business Context (שיפור, לא חסם).

• מועמד: תיקון תווית מקור השמירה בהצעות מחיר — ניסוח בלבד (ראה סעיף המעקב הפתוח למעלה); לא חסם.

• Two External Pilots — אימות שהמנוע אינו מותאם רק ל־ArtValue.

• Packaging & Paid Beta — חבילה, תמיכה, מדדים וכלכלה.

• Multi-tenant Scale — רק לאחר שהמסלול והאריזה חוזרים על עצמם.

נספח א — מסגרת החלטה מהירה

כאשר עולה בקשת יכולת חדשה

• איזו תוצאה עסקית היא אמורה לשפר?

• מי המשתמש ובאיזה רגע במסע הוא צריך אותה?

• איזה אובייקט הוא מקור האמת?

• האם היא Core, Module או Settings?

• איזו אחריות אנושית ואיזה אישור נדרשים?

• איך היא נכנסת ללולאה ולא מסתיימת בתוצר מבודד?

• כיצד נמדוד הצלחה, עלות ואיכות?

• איזו ראיה תאפשר לסמן אותה LIVE — VERIFIED?

נספח ב — הגדרת השקה ראשונה מומלצת

השקה ראשונה אינה ‘כל ArtValue’. היא חבילת בטא מצומצמת שבה עסק קטן או נותן שירות יכול להגדיר את ההקשר שלו, לנהל לידים ולקוחות, לקבל תעדוף דרך Jake, ליצור תוצר שיווקי מאובטח, לשייך אותו למהלך ולבצע פולואפ באישור.

• קהל: עסקים קטנים ושירותיים עם תהליך מכירה קצר יחסית.

• תוצאה: מעבר מליד/מטרה לבריף, תוצר ופולואפ בתוך שבוע.

• גבול: ללא הבטחה לכל Vertical, ללא אוטומציה אוטונומית וללא Self-service מלא.

• הצלחה: שני פיילוטים חוזרים לשימוש, משלימים לולאה ומוכנים לשלם או להמשיך.

נספח ג — החלטה אסטרטגית מסכמת

המלצה: לא לדחות את ההשקה עד שכל חזון ה־Business OS מוכן. להשיק מסלול אחד שלם ואמין בתוך 5–7 שבועות, למדוד אותו אצל ArtValue ואצל שני פיילוטים, ורק אז להרחיב מודולים ורב־ארגוניות.

המסמך הוא טיוטה אסטרטגית v0.9. Product Readiness Audit הושלם; S0A, S0B, S0C, S0D, S0E ו־S0F.1 נסגרו LIVE — VERIFIED בפרודקשן. Tasks ופולואפים של לקוחות עמידים בענן; זהות המשתמש והיסטוריית Jake מופרדות לפי חשבון; Business Context עמיד ומבודד לכל חשבון; ההקמה המונחית חיה; מסלולי הקריאייטיב שאינם זמינים מוכלים באמת, ו־Outreach, הצעות המחיר, פלטת המותג והאחסון במכשיר מודעי־חשבון. לפני בטא יש לבחור את הסלייס הבא ולנעול את קהל ההשקה ואת מסלול הליבה. Asset Library עמידה ו־Campaigns עמידים נשארים פתוחים.

נספח ד — יומן שינויים

• v0.9 — 26 ביולי 2026: S0F.1 — Creative Trust, Account Isolation & Brand-Palette Consumption סומן CLOSED / LIVE VERIFIED (PR #106 → main 983f4899a7c9736669d97b49ed1575129f820653 → Edge ai-gateway v34→v35 בטקסט פרסונה בלבד → Preview 0760f00e + בדיקת קבלה בשלושה חשבונות A/B/D PASS → Production e63198b7 / index-lvfFFwEn.js + בדיקת prod מאומתת ולא־משנה על Account A PASS). נוספה הפרדה מפורשת בין מותג המוצר ArtValue לזהות העסק של החשבון; הכלה אמיתית של מסלול הקמפיין של ג׳יק ושל AdStudio (ללא קונספט הדגמה, 0 קריאות Gateway, ללא כתיבה); הסתרת צ׳יפ בריף ההצעה בענן; Outreach מודע־חשבון עם מצב ״נדרשת השלמת הקשר עסקי״ אמיתי לחשבון לא מוגדר; הנפקת הצעות מחיר תחת שם העסק המאושר של החשבון (או תצוגה ניטרלית) ללא לוגו/סלוגן/פרטי קשר קבועים; צריכת פלטת המותג ב־ImageStudio עם ערכי #RRGGBB מאושרים ללא שינוי, הנחיה פעילה כברירת מחדל עם כיבוי ליצירה הבודדת, ללא צביעת הממשק, ובדיקת הפרומפט הסופי מול מגבלת 2,000 התווים עם חסימה אמיתית לפני ה־Gateway; ובידוד אחסון הקריאייטיב/החבילות/הגלריה במכשיר לפי מזהה חשבון יציב עם סגירת מרוץ החלפת החשבון בגלריה. עודכנה טבלת מצב המוצר (שורות חדשות למסלול הקמפיין המוכל, AdStudio, Quotes, פלטת המותג ואחסון המכשיר). נקבע סיווג מחייב: אחסון הקריאייטיב והגלריה הוא אחסון מקומי במכשיר מבודד לכל חשבון — אינו עמיד ואינו Asset Library. נרשמו מפורשות: Growth נשאר BetaUnavailable במלואו ופתיחתו חסומה על Campaigns עמידים, Asset Library עמידה ומודל נתוני Growth מודע־חשבון; לא נוספה סכימת Products/Inventory/Campaigns/Asset Library; לא נוספה קונסולת Growth ציבורית/אורחת; לא נוסף Website Scanner (נרשם כמועמד עתידי נפרד עם בקרות אבטחה). נרשם מעקב פתוח לא־חוסם: Quote cloud-save source label truthfulness (ניסוח בלבד, לא אובדן נתונים ולא כשל שמירה). ללא migration. הסלייס הבא נשאר PENDING NATHAN DECISION.

• v0.8 — 26 ביולי 2026: S0E — Guided Business Onboarding (כולל תיקון שני סיורי ההתחלה) סומן CLOSED / LIVE VERIFIED (PR #103 → main c10ac55 → PR #104 → מקור השחרור הפעיל 272fc14 → Preview מתוקן ea0dcc02 + בדיקת קבלה על חשבון לא מוגדר PASS → Production 4b86993d / index-DRaTE7f5.js + בדיקת prod לא־משנה על Account A PASS). נוסף אשף הקמה מונחה בן חמישה שלבים בעברית RTL מעל ה־Business Context העמיד, עם רף השלמה (שם עסק תקין, מיצוב ולפחות שירות אחד), פתיחה אוטומטית רק לאחר hydration מוצלח, מעקף לחשבונות מוגדרים, חסימת כל נקודות הכניסה בעת hydration כושל, דחיית ״אחר כך״ עם באנר נשמר, טיוטה ודחייה מוגבלות לפי מזהה משתמש, בסיס טיוטה מגורסן, ניתוב שגיאות ולידציה לשלב הרלוונטי, שמירה persist-first אמינה ו־prefill ניתן לעריכה של Jake שאינו נשלח אוטומטית. נרשם תיקון שני סיורי ההתחלה: סיור ההדגמה ידני-בלבד בענן המאומת, ללא שינוי במקומי/דמו. עודכנה טבלת מצב המוצר (Client Onboarding → BETA — LIVE VERIFIED). Onboarding הוסר מרשימת החסמים הפעילה. ללא schema, migration, Gateway או Edge; ai-gateway נשאר v34 עם JWT. Growth נשאר BetaUnavailable ושאר החסמים והמסלולים העתידיים נשמרו. הסלייס הבא נשאר PENDING NATHAN DECISION.

• v0.7 — 24 ביולי 2026: S0D — Business Context (Durable per-account Business Profile) סומן CLOSED / LIVE VERIFIED (PR #101 → merge 22ee2f3 → migration 20260724120000_s0d_business_profile.sql APPLIED → Preview f4da6153 + two-account acceptance PASS → Production 69f8a175 / index-DnfLj9lz.js + Account A prod smoke PASS). נוסף Business Context עמיד עם RLS owner-isolation, פלטת מותג אופציונלית (#RRGGBB, ראשי חובה), ולידציה משותפת, שמירה persist-first אמינה, resync סמכותי, התנהגות ניטרלית ללא פרופיל, ו־Jake הצורך את הקשר החשבון. עודכנה טבלת מצב המוצר (Business Context → BETA DURABLE; Brand Kit → פלטה בסיסית קיימת). נרשמה הכלת Growth OS (5 מסלולים BetaUnavailable, Outreach LIVE, Growth מקומי ללא שינוי) והמעקב ״Account-aware Growth & Creative Context״. נרשם ניואנס רענון שיחת Jake (לא־חסם). הובהר ש־S0D לא שינה את ה־Gateway/Edge. אושרר התיקון ההיסטורי: נעילת מסלולי ה־Local קדמה ל־S0C (localEngines.js / PR #75). הסלייס הבא נשאר PENDING NATHAN DECISION.

• v0.6 — 24 ביולי 2026: S0C — Identity & User-Isolation Trust Hardening סומן CLOSED / LIVE VERIFIED; עודכנו זהות משתמש, בידוד chat/brief של Jake, ברירת המחדל לאחראי, פרסונת Jake וכלל החתימה; תוקנה טענת מסלולי Local; Business Context ו־Onboarding נשארו פתוחים והסלייס הבא נשאר ממתין להחלטת נתן.

• v0.5 — 23 ביולי 2026: S0B — Cloud Persistence for Tasks & Client Follow-ups סומן CLOSED / LIVE VERIFIED; עודכנו מצב המוצר, ראיות הפריסה והבדיקות, חסמי השמירה שנותרו ורשימת המסלולים האפשריים להמשך.